Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» за  3 квартал 2023 год.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 |  | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2018-2025 годах» |
|  |  | 1 | Расселенная площадь | кв. м. | 1960,2 | 1960,2 | 894,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Количество расселенных помещений | ед. | 53 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | количество переселённых граждан | чел. | 107 | 107 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 00 | 0 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» |
| 18 | 0 | 01 | 0 | предоставление благоустроенных помещений взамен занимаемых помещений в аварийном жилом фонде, возмещение денежных средств за жилые помещения при изъятии земельных участков для муниципальных нужд. | Отдел по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» | 2018-2025 | 2018-2025 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в аварийном жилищном фонде. Снос 12 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом | 28.12.2022 заключено 13 Муниципальных контрактов по итогам электронного аукциона на приобретение 13 муниципальных квартир. По состоянию на 01.07.2023 года подписано 12 соглашений. По 12 помещениям возмещены денежные средств за жилые помещения при изъятии земельных участков для муниципальных нужд. |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2018-2025 годах» |  |
|  |  |  |  | 113,71 | 41,18 | 36,21 |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального поселения на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 | 01 | 00 | 0 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2018-2025 годах» | всего | 703 | 05 | 01 | 180F309602 | 412 | 113 713,12 | 113 713,12 | 41 187,70 | 36,22 | 36,22 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров (ГБРС) | 703 | 05 | 01 | 180F36748S | 412 | 356,40 | 356,40 | 205,88 | 57,76 | 57,76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 05 | 01 | 180F16748S | 412 | 20,16 | 20,16 | 10,73 | 53,22 | 53,22 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет области | 703 | 05 | 01 | 180F367484 | 412 | 1 708,61 | 1 708,61 | 617,65 | 36,15 | 36,15 |
|  |  |  |  |  |  | Средства фонда | 703 | 05 | 01 | 180F367483 | 412 | 111 627,95 | 111 627,95 | 40 353,44 | 36,15 | 36,15 |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 18 | 00 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2018-2025 годах» | Всего | 113 713,12 | 41 187,70 | 36,22 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования, | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета образования | 376,56 | 216,61 | 57,52 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 708,61 | 617,65 | 36,15 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники Фонд реформирования ЖКХ | 111 627,95 | 40 353,44 | 36,15 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Покров | 05.04.2018 | 201 | Изменение сроков программы, изменение финансирование программы |
| 2 | Постановление Администрации города Покров | 22.05.2019 | 23 | Изменение сроков программы, изменение финансирование программы |
| 3 | Постановление Администрации города Покров | 27.12.2019 | 509 | Изменение финансирования (деньги возвращены) |
| 4 | Постановление Администрации города Покров | 24.03.2020 | 146 | Изменение финансирования |
| 5 | Постановление Администрации города Покров | 07.10.2020 | 420 | Изменение финансирования |
| 6 | Постановление Администрации города Покров | 29.12.2020 | 586 | Изменение финансирования |
| 7 | Постановление Администрации города Покров | 02.02.2021 | 44 | Изменение финансирования |
| 8 | Постановление Администрации города Покров | 29.12.2021 | 724 | Изменение финансирования |
| 9 | Постановление Администрации города Покров | 09.03.2022 | 127 | Изменение финансирования |
| 10 | Постановление Администрации города Покров | 21.04.2022 | 212 | Изменение финансирования |
| 11 | Постановление Администрации города Покров | 27.12.2022 | 769 | Изменение финансирования |
| 12 | Постановление Администрации города Покров | 28.03.2023 | 139 | Изменение финансирования |

Аналитическая записка

В 2023году подписано 15 соглашений, произведено 15 выплат за изымаемые жилые помещения, заключено 8 муниципальных контрактов, произведено авансирование в размере 48%.