# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покров

## Петушинского района Владимирской области

от   13.04. 2009			                  г. Покров					№ 92

О подготовке к весенне-летнему периоду, проведении мероприятий по благоустройству и приведению территорий в надлежащее санитарное состояние

### Руководствуясь Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства, организации уборки и надлежащего санитарного содержания территории муниципального образования «Город Покров», а также в целях наведения надлежащего санитарного порядка и улучшения экологической обстановки   на   территории   муниципального   образования   « Город Покров », П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить общегородские мероприятия по улучшению санитарного состояния и экологической обстановки на территории г. Покров с 13 апреля по 13 июля 2008 года:

I этап -  с 13 апреля по10 мая - санитарная очистка;

II этап - с 11 мая по 14 июня – озеленение;

III этап – с 15 июня по 13 июля – благоустройство.

2. Определить дни массовых субботников по санитарной очистке, озеленению и благоустройству (посадке деревьев, кустарников и цветов 18, 25 апреля) 2009 года.

3. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству города в весенне-летний период 2009 года, согласно приложениям  №№ 1 – 4.

4. Начать осуществление мероприятий по восстановлению дорожного и тротуарного покрытия. Ответственные за выполнение: исполняющий обязанности председателя КУМИ А. В. Бояркин,  директор МУП «ЖКУ» г. Покров Н. Ф.Запариванный.

5. Создать комиссию за осуществлением контроля по реализации мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования в весенне-летний период 2009 года, а также за соблюдением норм санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территориях организаций, учреждений и предприятий, на строительных площадках в следующем составе:

| БОЯРКИН Алексей Владимирович | - и.о. председателя КУМИ, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| ЕФРЕМЫЧЕВ Алексей Юрьевич | - начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства, заместитель председателя; |
| Члены комиссии: |  |
| ЗАПАРИВАННЫЙ Николай Федорович | - директор МУП «Жилищно-коммунальные услуги»; |
| МОКРОВ Александр Николаевич | - ведущий специалист КУМИ; |
| ТОЛКАЧЁВ Иван Дмитриевич | - заместитель директора, начальник службы содержания жилых и нежилых помещений и благоустройства города; |
| МЯГКОВ Андрей Владимирович | - председатель Совета народных депутатов города Покров (по согласованию); |
| ОСТРОВСКАЯ Елена Станиславовна | - главный специалист, землеустроитель; |
| ЯКИМОВ Эдуард Владимирович | - главный редактор МУ ГИЦ «Покров – медиа». |

6. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, в срок с 13 апреля по 15 мая 2009 г. привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние, а также содействовать МУП «Жилищно-коммунальные услуги» в уборке закреплённых территорий.

7. Директорам школ города, педагогического колледжа, МГГУ им. М.А. Шолохова привлечь студентов и учащихся к наведению чистоты и порядка на общегородских территориях и благоустройству скверов.

8. Владельцам магазинов, ярмарки, торговых павильонов, киосков, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения произвести ремонт фасадов (по согласованию с архитектором города), вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявления, вымыть окна и обновить витрины, восстановить примыкающие к объектам клумбы и цветники, предусмотреть посадку цветов и зелёных насаждений. Вывезти мусор и смёт с прилегающих территорий (в радиусе не менее 25 метров) на городскую свалку, по пропускам, выданным МУП "ЖКУ".

9. Службам города (отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г. Покров и служба благоустройства МУП «Жилищно-коммунальные услуги») привлечь к организации работ по уборке территории частного сектора и территорий гаражных кооперативов, председателей уличных комитетов и гаражных кооперативов.

10. Председателям уличных комитетов организовать жителей индивидуальных домовладений на расчистку водоотводных канав, территорий домовладений и прилегающей к ним части улиц. Силами домовладельцев обеспечить пропуск талых вод и в летний период организовать устройство дополнительных водоотводных канав на территории земельных участков домовладений. Уборку улиц и вывоз мусора производить в соответствии с графиком, согласованным со службой благоустройства МУП «Жилищно-коммунальные услуги».

11. Председателям садовых некоммерческих товариществ организовать уборку, прилегающей по периметру территории в радиусе 50 метров.

12. Председателям гаражных кооперативов организовать уборку, прилегающей по периметру территории в радиусе 50 метров. Вывоз мусора производить в соответствии с графиком, согласованным со службой благоустройства МУП «Жилищно-коммунальные услуги».

13. Руководителям жилищных отделов организаций, имеющих жилищный фонд,  председателям ЖСК, ТСЖ, организовать приведение в должное санитарное состояние надворных санитарных узлов, установить строгий контроль по их содержанию в соответствии с нормами.

14. Директору  МУП  « Жилищно – коммунальные  услуги» г. Покрова  (Н.Ф. Запариванный) в период с 13 апреля по 25 апреля:

- организовать собрания жильцов многоквартирных домов с целью разъяснения необходимости приведения прилегающих территорий к домам в надлежащее санитарное состояние;

- произвести весеннюю обрезку деревьев, стрижку кустарника, вырубку дикой поросли;

- организовать очистку газонов от песка, расположенных вдоль дорог, и его вывоз;

- определить совместно с Управлением автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород мероприятия по расчистке кюветов вдоль автомагистрали Москва - Нижний Новгород.

15. Владельцам индивидуальных жилых домов привести в надлежащий вид фасады жилых домов и ограждения домовладений со стороны улиц.

16. Ответственность за организацию работ по санитарной очистке города возложить на директора МУП «Жилищно-коммунальные услуги» Запариванного Н.Ф.

17. Комиссии подвести итоги проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству города не позднее 13 июля текущего года и поместить информацию в газете «Покров смотрит в будущее».

18. Не исполнение данного постановления влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную статьями 6.1., 7., 10., 12., Закона Владимирской области  от 14.02.2003 N 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области"

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии, и.о. председателя КИМИ А. В. Бояркина  и директора МУП «Жилищно-коммунальные услуги» Н.Ф. Запариванного.

20. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Покров смотрит в будущее».

### Глава  города									В. М. Рогов

#### Приложение № 1

к  постановлению главы города

от 13.04. 2009г.   № 92

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарной очистке и благоустройству территории

муниципального образования «Город Покров»

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка улиц города от песка и мусора | постоянно | МУП «ЖКУ» |
| 2 | Очистка ливневых канав от песка и мусора | апрель |  |
| 3 | Подготовка городских скверов и клумб к посадке цветов и деревьев | май |  |
| 4 | Подрезка деревьев и кустарников | апрель |  |
| 5 | Побелка деревьев, бордюрных камней | апрель |  |
| 6 | Ремонт садовых скамеек, штакетника, их покраска | май |  |
| 7 | Очистка и санитарная обработка мест для сбора бытовых отходов | постоянно |  |
| 8 | Очистка территории старого кладбища от мусора | апрель |  |
| 9 | Ремонт и установка малых архитектурных форм во дворах многоквартирных домов | апрель-июль |  |
| 10 | Санитарная очистка территории посёлка Введенский | апрель |  |
| 11 | Уборка территории города | 13.04-15.05 |  |
| 12 | Приведение фасадов индивидуальных жилых домов и ограждений участков в надлежащий вид | апрель-июль | Уличкомы |
| 13 | Уборка дворов многоквартирных домов | постоянно | МУП «ЖКУ» |
| 14 | Очистка стадиона «Покровский» и прилегающей территории |  | Педагогический колледж, Покровский филиал МГГУ им. Шолохова, МУП «ЖКУ», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 15 | Очистка территории зон отдыха озера «Чёрное», озера «Введенское» | апрель-май | МУП «ЖКУ» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 16 | Санитарная очистка р. Шитка | май | МУП «ЖКУ» ООО «Ранова Покровская» |
| 17 | Санитарная очистка городской свалки | апрель-май | МУП «ЖКУ» |
| 18 | Восстановление проезжей части улиц (приложение № 4) | май-сентябрь |  |
| 19 | Обновление фасадов зданий, торговых павильонов, санитарная очистка тротуаров, газонов и прилегающих территорий | апрель-июль | МУП «ЖКУ» |
| 20 | Инвентаризация и упорядочение рекламных вывесок на магазинах и рекламных щитов. | май-июль |  |
| 21 | Восстановление нарушенных ограждений | апрель-июль | МУП «ЖКУ» Уличкомы |

### Приложение № 2

к постановление главы города

от 13.04. 2009г.    № 92

###### Скверы  города

| №№ п/п | Местоположение | Состав работ | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | -удаление старых, высохших деревьев и кустарников; -подрезка кустарника; -очистка территории от мусора, расчистка дорожек и тротуаров; -подготовка клумб, посадка цветов (клумба бордюрная); -очистка отмостки вокруг здания от мусора и растительности | МУП «ЖКУ» учащиеся и коллектив учителей | Запариванный Н.Ф. Тимофеева Н.А |
| 2 | Сквер МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | -удаление старых деревьев и кустарников; -подрезка деревьев и кустарника; -очистка территории от мусора, расчистка дорожек и тротуаров; -подготовка клумб, посадка цветов |  | Запариванный Н.Ф. Раковский А.В. |
| 3 | Сквер и сад педагогического колледжа | -удаление старых деревьев и кустарника; -подрезка деревьев и кустарника; -очистка территории от мусора, расчистка дорожек и тротуаров; -подготовка клумб, посадка цветов; -побелка скульптур; -очистка отмостки вокруг здания от мусора и растительности | Коллектив и учащиеся педколледжа | Торлов С.И. |
| 4 | Сквер МОУ ДОД «ЦРТДиЮ» | -очистка территории от мусора, расчистка дорожек и тротуаров; -подготовка клумб, посадка цветов (клумбы бордюрной); -ремонт и покраска ограждения | Коллектив МОУ ДОД «ЦРТДиЮ» | Лисовенко Е.Ю. |
| 5 | Сквер памятника «Скорбящая мать» | -удаление старых деревьев и кустарника; -подрезка деревьев и кустарника; -посадка кустарника; -устройство клумб, посадка цветов; -очистка территории от мусора, расчистка дорожек и тротуаров; -разбивка и устройство новых дорожек; -обновление обелиска «Скорбящая мать»; -обновление (ремонт и окраска) ограждения по задней границе сквера | МУП «ЖКУ» | Запариванный Н.Ф. |
| 6 | Сквер у МОУ «Начальная образовательная школа» | -удаление старых деревьев и кустарника; -подрезка деревьев и кустарника; -очистка территории спортивной площадки от мусора, расчистка дорожек и тротуаров вокруг школы; -участие в наведении порядка в сквере памятника «Скорбящей матери» | МУП «ЖКУ» учащиеся и коллектив учителей | Запариванный Н.Ф. Воронина Н.Н |
| 7 | Сквер у памятного креста и прилегающая территория | -удаление старых деревьев и кустарника; -подрезка деревьев, кустарника; -очистка газонов от мусора; -очистка от мусора проезда к зданию и территории парковки автотранспорта; -расчистка дорожек и тротуаров, побелка бордюров; -устройство клумб, посадка цветов; -побелка каменной стенки ограждения, окраска металлической части ограждения сквера - ремонт ступеней | МУП «ЖКУ» коллектив Дома культуры Стрекалов А.Ю. | Запариванный Н.Ф. Стрекалов А.Ю. |
| 8 | Сквер у МУ «Краеведческий музей» и Покровского ГОМ | -удаление старых деревьев, подрезка деревьев и кустарника; -очистка территории от мусора во дворе; -побелка каменной стенки ограждения, окраска металлической части ограждения сквера; -разбивка и устройство новых дорожек | МУП «ЖКУ» сотрудники краеведческого музея и ГОМ, ООО «ФИНТЕК» | Запариванный Н.Ф. Буреева Е.И. Колосова Л.Б. Гаврилюк Е.А. |
| 9 | Сквер у МОУ ДОД «ДШИ» | -удаление старых деревьев -очистка территории от мусора, расчистка дорожек; -подготовка клумб, посадка цветов; -очистка отмостки вокруг здания от мусора и растительности | МУП «ЖКУ» коллектив детской школы искусств | Запариванный Н.Ф. Детяшев Л. А. |
| 10 | Сквер у ресторана «Дружба» | -удаление старых кустарников, деревьев; -подрезка кустарников; -восстановление дорожек, побелка бордюров; -очистка территории от мусора, восстановление газонов; | МУП «ЖКУ» ГОРПО Воловиков А.Я. Семёнов А.О. ООО «Комета» Шелекасов Е. К. | Запариванный Н.Ф. Моисейцева И.Н. Шелекасов Е. К. Воловиков А.Я. Семёнов А.О. ООО «Комета» |
| 11 | Сквер у зданий по проезду Больничный, 16 и детская площадка по ул. Советская | -удаление старых деревьев и кустарников; -подрезка деревьев и кустарников; -очистка газонов от мусора - восстановление и расчистка дорожек и тротуаров; -подготовка клумб, посадка цветов; -побелка цветочниц | МУП «ЖКУ» ООО «Продторг» ООО «Березка» Васильев А.И. ООО «МОБИ» Александрова Л.В. | Запариванный Н.Ф. |
| 12 | Сквер у торгового дома «Покровский» | -удаление старых деревьев, кустарник; -подрезка деревьев, кустарников; -очистка территории от мусора; -расчистка дорожек; - устройство бордюра; -разбивка клумб, посадка цветов | ГОРПО | Моисейцева И.Н. |
| 16 | Сквер у МОУ «Введенская начальная школа-детский сад №1» | -удаление старых деревьев и кустарников; -подрезка кустарников; - очистка территории от мусора; -расчистка дорожек; -очистка отмостки вокруг здания от мусора и растительности | МУП «ЖКУ» коллектив учреждения | Запариванный Н.Ф. Сухарева Н.А. |
| 17 | Сквер напротив Свято-Покровского храма по ул. Герасимова | -подрезка существующего кустарника; -очистка газонов от мусора; -расчистка существующих дорожек, побелка бордюров; -посадка нового кустарника; -разбивка клумб, посадка цветов; -установка скамеек, урн для мусора; -ремонт и покраска забора; | МУП «ЖКУ» ООО «МАКС» ООО «Плюс» | Запариванный Н.Ф. Андрюхин И.Ф. Лазарев Д.М. |

### Приложение № 3

к постановлению главы города

от 13.04. 2009г.     № 92

##### Обновление рекламно-информационных стендов

| № п/п | Расположение стенда на генплане | Схема | Срок исполнения | Исполнитель контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекрёсток улиц Ленина и К. Либкнехта – очистка, покраска |  | апрель-июль | МУП «ЖКУ» (Запариванный Н.Ф.) |
| 2 | Перекрёсток улиц Ленина и Герасимова со стороны рынка – очистка, покраска |  |  | МУП «ЖКУ» (Запариванный Н.Ф.) |
| 3 | Сквер напротив Свято-Покровского храма – очистка, покраска |  |  | ООО «МАКС» (Андрюхин И.Ф.) ООО «Плюс» (Лазарев Д.М.) контроль – архитектор |
| 4 | Автобусная остановка «Милиция» – очистка, покраска |  |  | Чекулаева Г.В. контроль – архитектор |
| 5 | Стенд у жилого дома № 12 по улице К. Либкнехта – изготовление и установка |  |  | МУП «ЖКУ» (Запариванный Н.Ф.) контроль – архитектор |
| 6 | Перекрёсток улицы Советская и проезда Больничный со стороны поликлиники – очистка, покраска |  |  | МУП «ЖКУ» (Запариванный Н.Ф.) |

# Приложение № 4

к постановлению главы города

от 13.04. 2009г.    № 92

##### График проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Город Покров»

| Зона территории | Наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | Дата проведения мероприятия | Закрепленная территория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Строймаркет» ООО «РЕМИС» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Ленина – III Интернационала, ул. К.Либкнехта – пр. Школьный |
| 2 | Шелекасов Е.К. Покровское ГОРПО ИП Воловиков А. Я. ООО «Березка» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Ленина, ул. К.Либкнехта, ул. Заречной и чертой города |
| 3 | ОАО «Строймеханизация» ООО «Эллара» ООО «Стройсервис» ООО «Апекс ЛТД» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Ленина, Школьным пр. и чертой города, включая ул. Советскую, ул. Первомайскую, ул. III Интернационала |
| 4 | ООО «Ритуал» ООО «Талон» ООО «С.А.М. Авто» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. III Интернационала, ул К.Либкнехта, кладбищем и чертой города, включая ул. Северную, ул. Пионерскую, ул. Комсомольскую, Спортивный пр., Больничный пр. |
| 5 | РМУ АТП «Рейс» ООО «ПАТП-1» ООО «Мотель Покров» ООО «Золотое дно» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Ленина, Райтоповским пр. и чертой города, включая ул. Октябрьскую, ул. Быкова, ул. Пролетарскую, ул. Бабушкина, ул. Малая Поляна |
| 6 | ЗАО «Крафт Фудс РУС» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Ленина, Больничным пр., Райтоповским пр. и чертой города, включая ул. Октябрьскую, ул. Быкова, ул. Пролетарскую |
| 7 | ООО «Бупром-Покров» ООО «Континент» ООО «Комплектстрой» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Ленина, ул. Пролетарской, ул. Герасимова, Больничным пр., включая ул. Октябрьскую, ул. Быкова |
| 8 | ООО «Управляющая Компания Покровская» ООО «ЖД Стандарт» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Ленина, ул. Пролетарской, ул. Герасимова, ул. Совхозной, р. Шитка и чертой города, включая ул. Слободскую, ул. Антониеву, ул. Цветочную |
| 9 | ОАО «ЭМЗ Промэнерго» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Герасимова, ул.Пролетарской, Больничный пр. и примыкающая к нему территория (дома №№ 3,5,7, недостроенная школа) |
| 10 | ООО «Корё» ООО «Авто ЭЛ» ООО «Сантехмонтаж» | 15.04 – 15.05 | Территория между ул. Герасимова, ул. Пролетарской, ул. Совхозной, р. Шитка и городской чертой, включая ул. Испытателей |
| 11 | ГОРПО ООО «Велс» | 15.04 – 15.05 | Территория пос. Введенский |
| 12 | ООО «АС» ООО «Фирма Витал» | 15.04 – 15.05 | Территория ул. Ямбургская, ул. Кольцевая, ул. Газовиков, ул. Антониева, ул. Снегирева, ул. Колчина |