АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКРОВ

Петушинского района Владимирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 23.04.2013			     					                     		 № 182

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Покров»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Губернатора Владимирской области от 29.01.2013 № 72 «Об организации выполнения условий Соглашения об условиях предоставления бюджету Владимирской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, заключенного администрацией Владимирской области с Министерством финансов Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 29.01.2013 № 72 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области», статьей 35 Устава муниципального образования «Город Покров», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Покров», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы города, председателя КУМИ А.В. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

## Глава города                                                                          	                 Е.П. Сас

Приложение

к постановлению Администрации города Покров

от 23.04.2013  № 182

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)  бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет,

в г. Покров»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,  предоставляемых  (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Покров» (далее – «Дорожная карта») призвана улучшить жилищные условия и обеспечить решение социальных проблем семей, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет,  повысить уровень обустройства г. Покров инженерной и транспортной инфраструктурой.

2. Целями «Дорожной карты» являются:

- формирование необходимой нормативно – правовой базы для решения вопросов обеспечения инженерной и транспортной  инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в г. Покров;

- реализация мероприятий по формированию и планировочному обеспечению земельных участков, оформлению прав и предоставлению земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;

- решение вопросов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на предоставляемых (предоставленных) бесплатно земельных участках для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Покров.

II. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Покров до 2015 года» | май 2013 | Отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г. Покров | Формирование механизмов государственной поддержки администрации г. Покров на осуществление мероприятий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| 2. | Подготовка проекта Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области от 26.12.2012 № 158-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в части формирования расходов областного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет | июнь 2013 | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области, департамент строительства и архитектуры администрации области | Формирование расходных обязательств областного бюджета и источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы |
| 3. | Подготовка и утверждение муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Покров до 2015 года». Формирование правовой базы для финансирования мероприятий | июнь 2013 | Отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г. Покров | Формирование механизмов реализации и механизмов финансирования органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков , предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| 4. | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | сентябрь 2013 | Отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г. Покров | Формирования градостроительной документации земельных участков |
| 5. | Формирование и бесплатное предоставление земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, для индивидуального жилищного строительства | 2013-2015 | Администрация Петушинского района совместно с администрацией г. Покров | Передача оформленных земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| 6. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | декабрь 2013 | Администрация Петушинского района совместно с администрацией г. Покров | Завершение работ по проектированию строительства инженерных сетей и подъездных дорог |
| 7. | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | февраль 2014 | Органы местного самоуправления, ГАУ ВО «Владоблэкспертиза» | Завершение работ по экспертизе проектно-сметной документации |
| 8. | Проведение конкурсов по выбору подрядных организаций на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | май 2014 | Администрация г. Покров | Выполнение требований законодательства по выбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ |
| 9. | Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой | 2014-2015 | Администрация г. Покров | Решение вопросов обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой предоставленных семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| 10. | Подготовка предложений о возможности применения альтернативных представлению земельных участков форм улучшения жилищных условий семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (включая предоставление жилых помещений по договорам социального найма, применение льготного ипотечного кредитования и др.) | 2013-2015 | Департамент строительства и архитектуры администрации области, Администрация Петушинского района совместно с администрацией г. Покров | Представление предложений Губернатору области |

*

### III. Ресурсное обеспечение реализации «Дорожной карты»

Финансирование «Дорожной карты» будет осуществляться за счет консолидации средств федерального, областного и местных бюджетов в рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области до 2015 года» долгосрочной целевой программы «Жилище»  на 2011 – 2015 годы».

Объем финансирования подпрограммы определяется в соответствии с методикой расчета на возмещение затрат (части затрат) на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, приведенной в распоряжении Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р, которым утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».