# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 11.04.2016										            № 186

О внесении изменений в постановление главы Администрации города Покров от 12.11.2015 № 65 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Покров» на 2016 год»

Рассмотрев письмо И.О. Генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» Е.Л. Пахомова от 24.03.2016 № 1009/05, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Покров»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление главы Администрации города Покров от 12.11.2015 № 65 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Покров» на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно – политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации        					                      В.Ш. Аракелов

Завизировано:							Согласовано:

Начальник юридического отдела

Д.В. Рогов

Начальник орготдела МКУ «ЦМУ»

А.А. Лежнина

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________________

(подпись исполнителя)

Название файла:  1104_Капремонт_МКД_2016_Изменения

Исп. Д.Н. Коровкин – начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»,тел.:6-28-29

(И.О.Ф., должность, телефон)

Разослать:

1. В дело – 2 экз.

2. В отдел ЖКХ – 1 экз.

3. В газету – 1экз.

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

от 11.04.2016       № 186

| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» Петушинского района на период 2016 года |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого |  | 10 651 207,06 | 3 310 964,41 | 0 | 0,00 | 8 345,30 | 7 048 644,25 | 0,00 | 0,00 | 1 478,00 | 92 242,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199356,25 |
| 1 | г Покров проезд Больничный д.23 | 194 894,47 | 98 830,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,00 | 92 242,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821,46 |
| 2 | г Покров проезд Больничный д.6 | 1 633 303,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 013,90 | 1 601 278,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 025,56 |
| 3 | г Покров ул. 3 Интернационала д.34 | 188 173,97 | 184 484,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689,69 |
| 4 | г Покров ул. 3 Интернационала д.52А | 321 148,32 | 314 851,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297,03 |
| 5 | г Покров ул. 3 Интернационала д.64Б | 1 006 537,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 272,50 | 986 801,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 736,02 |
| 6 | г Покров ул. 3 Интернационала д.76 | 396 809,00 | 389 028,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780,57 |
| 7 | г Покров ул. Герасимова д.23 | 571 464,82 | 560 259,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 205,19 |
| 8 | г Покров ул. Герасимова д.30 | 974 694,79 | 955 583,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 111,66 |
| 9 | г Покров ул. К. Либкнехта д.2 | 638 447,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 277,90 | 625 928,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 518,58 |
| 10 | г Покров ул. К. Либкнехта д.8 | 2 947 337,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,00 | 2 899 037,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48299,96 |
| 11 | г Покров ул. Первомайская д.1 | 367 091,37 | 359 893,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 197,87 |
| 12 | г Покров ул. Пролетарская д.3 | 456 993,96 | 448 033,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 960,67 |
| 13 | п Введенский д.14 | 188 173,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 184 484,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689,69 |
| 14 | п Введенский д.32 | 383 068,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 629,00 | 375 557,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 511,15 |
| 15 | п Введенский д.33 | 383 068,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 375 557,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 511,15 |

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации

от 11.04.2016       № 186

| Приложение №2 к постановлению Администрации города Покров 12.11.2015 № 65 |
| --- |
| Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта |
| общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» Петушинского района на период 2016 года |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | ,всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по город Покров: | X | X | X | X | X | 56 956,31 | 41 727,38 | 35 620,72 | 2 309 | 10 651 207,06 | 437 448,11 | 405 364,93 | 9 808 394,02 | 255,26 | 6 451,81 | X |
| 1 | г Покров проезд Больничный д.23 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 468,50 | 949,90 | 949,90 | 38 | 194 894,47 | 8 004,37 | 7 417,30 | 179 472,80 | 205,17 | 6 451,81 | 12.2016 |
| 2 | г Покров ул. Больничный д.6 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 12 | 10 086,92 | 8 329,22 | 7 734,54 | 405 | 1 633 303,73 | 67 080,25 | 62 160,47 | 1 504 063,01 | 196,09 | 1 228,97 | 10.2016 |
| 3 | г Покров ул. 3 Интернационала 34 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 372,50 | 802,50 | 802,50 | 52 | 188 173,97 | 7 728,36 | 7 161,55 | 173 284,06 | 234,48 | 1 565,00 | 09.2016 |
| 4 | г Покров ул. 3 Интернационала 52А | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 134,05 | 2 078,97 | 2 078,97 | 154 | 321 148,32 | 13 189,65 | 12 222,30 | 295 736,37 | 154,47 | 1 565,00 | 11.2016 |
| 5 | г Покров ул. 3 Интернационала 64Б | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5 077,00 | 3 166,10 | 3 002,80 | 159 | 1 006 537,25 | 41 338,77 | 38 306,92 | 926 891,56 | 317,91 | 1 365,05 | 10.2016 |
| 6 | г Покров ул. 3 Интернационала 76 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 322,70 | 2 102,20 | 2 102,20 | 157 | 396 809,00 | 16 297,06 | 15 101,81 | 365 410,13 | 188,76 | 1 565,00 | 12.2016 |
| 7 | г Покров ул. Герасимова д. 23 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 930,60 | 3 025,60 | 2 847,40 | 232 | 571 464,82 | 23 470,22 | 21 748,88 | 526 245,72 | 188,88 | 1 565,00 | 08.2016 |
| 8 | г Покров ул. Герасимова д. 30 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 9 | 6 784,75 | 6 116,50 | 2 731,30 | 300 | 974 694,79 | 40 030,99 | 37 095,05 | 897 568,75 | 159,35 | 1 565,00 | 10.2016 |
| 9 | г Покров ул. К. Либкнехта, д.2 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 845,80 | 3 981,80 | 3 878,50 | 194 | 638 447,42 | 26 221,22 | 24 298,11 | 587 928,09 | 160,34 | 1 090,02 | 11.2016 |
| 10 | г Покров ул. К. Либкнехта д.8 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 369,30 | 2 591,30 | 2 531,50 | 143 | 2 947 337,06 | 121 047,98 | 112 170,11 | 2 714 118,97 | 1 137,40 | 1 575,44 | 12.2016 |
| 11 | г Покров ул. Первомайская, д.1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 891,10 | 2 505,50 | 950,70 | 253 | 367 091,37 | 15 076,55 | 13 970,81 | 338 044,01 | 146,51 | 1 565,00 | 07.2016 |
| 12 | г Покров ул. Пролетарская, д.3 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 984,07 | 4 604,82 | 4 537,44 | 170 | 456 993,96 | 18 768,87 | 17 392,33 | 420 832,76 | 99,24 | 1 565,00 | 12.2016 |
| 13 | п Введенский д.14 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 363,30 | 244,80 | 244,80 | 15 | 188 173,98 | 7 728,36 | 7 161,55 | 173 284,07 | 768,68 | 4 578,45 | 05.2016 |
| 14 | п Введенский д.32 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 660,00 | 612,17 | 612,17 | 14 | 383 068,46 | 15 732,73 | 14 578,87 | 352 756,86 | 625,76 | 3 489,75 | 06.2016 |
| 15 | п Введенский д.33 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665,72 | 616,00 | 616,00 | 23 | 383 068,46 | 15 732,73 | 14 578,87 | 352 756,86 | 621,86 | 3 418,43 | 09.2016 |