# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 30.05.2016										№ 290

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения МО «Город Покров» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов  жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2016-2017 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы города, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годы в муниципальном образовании «Город Покров, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальной сайте города www.pokrovcity.ru.

## Главы Администрации								В.Ш. Аракелов

Приложение

к постановлению главы

Администрации города Покров

от 30.05. 2016 г.  № 290

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2016-2017 годы

в муниципальном образовании «Город Покров»

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение - водозаборные сооружения и наружные сети водопровода |
| 1 | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж глубинных насосов ЭЦВ-10-120-80 на 2-х артезианских скважинах ВЗС - 2 шт. | 304,00 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2 | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж насосов Д200*36 на станции 2-го подъема ВЗС - 2 шт. | 340,90 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3 | Кап.ремонт. Замена насосов на станции 2-го подъема в комплекте - 2 шт. Д-200-36-УхЛ3-1 - 2 шт. | 340,90 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4 | Текущий ремонт оборудования ВЗС | 51,06 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 5 | Капитальный ремонт - замена сетей водопровода Д160 ммот дома №2 по ул.Пролетарской до котельной №2, L=84 п.м. Магистраль №11 | 175,27 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 6 | Капитальный ремонт сети водопровода Ø100 мм по ул.Больничный проезд, на участке от ул.Северной до д.№75. L=470 пм | 890,30 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 7 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 214,15 | II-III квартал 2016г | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и наружным сетям водопровода | 2 316,58 | х | х | х |
| Водоотведение наружные сети канализации |
| 1 | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС-1 | 154,49 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2 | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС "Центральная" | 154,49 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3 | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС "Северная" | 154,49 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса на КНС п. Введенский (у вахты) | 64,00 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Текущий ремонт оборудования КНС | 128,10 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по наружным сетям канализации | 655,57 | х | х | х |
|  | Транспортировка сточных вод |
|  | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Д100 мм от КНС п. Введенский (у озера) L= 375 пм. Магистраль №14 | 366,84 | II-III квартал 2016г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покро | собственные средства |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1 | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,00 |  | главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 3438,99 | х | х | х |
| Системы теплоснабжения Котельная № 1 г. Покров |
| 1 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры котельной | 19,8 | июнь –июль 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 2 | Ревизия насосного оборудования: | 3,7 | июнь–июль 016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 3 | Ревизия трубчатых водоподогревателей (ВВП) Ø 219 и Ø 325 (4шт.), реконструкция входа греющей воды в теплообменник с установкой задвижек | 6,25 | июнь – июль 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 4 | Ремонт аккумуляторного бака № 2 | 2,0 | июнь – июль 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 5 | Ремонт запорной арматуры котельной | 5,35 | июнь – июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 6 | Ремонт внутренних трубопроводов котельной | 25,2 | июнь – июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 7 | Установка дренажей на насосы ГВС №1, 2, Ду 25 | 0,6 | июнь – июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 8 | Установка грязевика на т/сеть | 1,0 | июнь – июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 9 | Врезка вентилей для установки манометров, гильз под термометры | 3,0 | июнь – июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 10 | Покраска оборудования, побелка котлов | 9,6 | июнь – июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 11 | Внутренний осмотр газоходов, их штукатурка, побелка | 3,5 | июнь – июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 12 | Поверка СИ газосигнализаторов | 10 | июнь – август 2016г | Митрофанов А.В. | собственные средства |
| 13 | Установить насос Х-65-50-125 | 76 | сентябрь 2016г | Грунин Ю.К. | инвестиционная программа предприятия |
| Котельная № 2 г. Покров |
| 141 | Вскрытие и очистка поверхностей нагрева паро-водянных водоподогревателей | 5,0 | июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 15 | Очистка коллекторов и барабанов водогрейных котлов | 12,0 | июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 16 | Ремонт фильтров ХВО | 175,0 | май 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 17 | Текущий ремонт насосов котельной | 2,6 | июнь – август 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 18 | Ремонт и ревизия запорной арматуры котельной | 10,0 | май-июль 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 19 | Текущий ремонт дымоходов котельной | 2,1 | июнь – август 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 20 | Побелка котлов и покраска оборудования котельной | 7,0 | май-июнь 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 21 | Чистка емкости мокрого хранения соли | 2,5 | июль – август 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 22 | Замена задвижки Ду 125 на пластинчатом теплообменнике ГВС | 4,0 | июль 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 23 | Ревизия и очистка грязевика на обратной линии системы отопления | 0,24 | июль – август 2016г | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 24 | Поверка СИ газосигнализаторов | 10 | июнь – август 2016г | Митрофанов А.В. | собственные средства |
| Котельная № 4 г. Покров |
| 25 | Вскрытие и очистка поверхностей нагрева паро-водянных водоподогревателей | 5,0 | май-июль 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 26 | Гидравлические испытания паро-водяных подогревателей и их текущий ремонт | 0,2 | май-июль 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 27 | Текущий ремонт обмуровки паровых котлов ДКВР 2,5/13 и ДКВР 6,5/13 | 18,0 | июнь-август 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 28 | Ремонт фильтров ХВО | 175,0 | май-июнь 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 29 | Текущий ремонт насосов котельной | 2,6 | июнь-август 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 30 | Ремонт и ревизия запорной арматуры котельной | 10,0 | июнь-август 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 31 | Переврезка конденсатной линии от теплообменников к деаэратору | 1,2 | май-июнь 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 32 | Врезка подпиточный линии из системы ГВС в отопление с установкой запорного вентиля | 2,0 | июнь 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 33 | Текущий ремонт дымоходов котельной | 1,0 | май-июль 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 34 | Побелка котлов и покраска оборудования котельной | 7,0 | май-июль 2016 г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 35 | Установка теплообменников на ГВС | 85,0 | август 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 36 | Ремонт солявой ямы | 15,0 | сентябрь 2016г. | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 37 | Поверка СИ газосигнализаторов | 10 | июнь-август 2016г. | Митрофанов А.В. | собственные средства |
| 38 | Замена СИП | 7 | июль 2016 г. | Митрофанов А.В. | собственные средства |
| 39 | Поверка СИ (манометры, логометры, ваккумеры, тягонапоромеры, термометры, планиметры, милливольтметр, комплексы для измерения давления | 40 | июнь-сентябрь | Митрофанов А.В. | собственные средства |
|  | Итого по котельным: | 775,44 | х | х | х |
| Тепловые сети | Замена СИП |
| 1 | Котельная № 1 Ремонт участков тепловой сети | по итогам опрессовки | июнь-июль . | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 2 | Котельная № 2 Ремонт участков тепловой сети | по итогам опрессовки | август | Грунин Ю.К. | собственные средства |
| 3 | Котельная № 4 Ремонт участков тепловой сети | по итогам опрессовки | июнь-июль | Грунин Ю.К. | собственные средства |
|  | Всего по поселению: | 775,44 | х | х | х |
| Жилой фонд Муниципального Образования «Город Покров» |
| Ремонт мягкой кровли | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| Ремонт шиферной кровли | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| Промывка систем отопления | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| ГВС задвижки: | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| ХВС задвижки | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| Вентиля ГВС, ХВС | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| Остекление лестничных клеток | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| Ремонт входных дверей | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| Ревизия канализации | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| Ревизия трубопроводов | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| Электромонтажные работы, Ревизия ВРУ | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |
| Проверка манометров, трехходовых кранов, термометров | тек.ремонт (тариф) | июнь-август 2016 | Жулитов В.Л. .ген директор ООО «УК Покров» Икизли Ю.И. директор ООО «Эксперт» Белова Е.А. директор ООО «ЖилЦентр» | по необходимости |