# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 06.10.2016									      		 № 532 а

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» на 2017-2019 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора области от 30.12.2013 г. № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, постановлением Губернатора Владимирской области от 06.05.2014 № 455 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» на период 2017-2019 годы, согласно приложению № 1.

2.	Утвердить сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» Петушинского района на период 2017-2019 годы, согласно приложению № 2.

3.	Утвердить сведения по видам работ реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Покров» на 2017 год, согласно приложению № 3.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.	Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации							В.Ш. Аракелов

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

06.10.2016                        № 532 а

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории МО «Город Покров» на 2017 -2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудо-вания | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по город Покров по 2017 году | 10 186 231,43 | 1 051 219,99 | 0 | 0,00 | 2 654,30 | 8 555 011,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.64Б | 4 321 893,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 272,50 | 4 141 893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 2 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 1 171 219,99 | 1 051 219,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 3 | п Введенский д.33 | 2 105 755,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 1 970 755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 2 587 362,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 761,80 | 2 442 362,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| Итого по город Покров по 2018 году | 11 517 433,05 | 6 416 643,05 | 0 | 0,00 | 1 762,50 | 4 095 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.37а | 2 001 340,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 836 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д.52А | 3 253 588,05 | 3 083 588,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 3 | г Покров ул 3 Интернационала д.60 | 1 468 770,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 432,50 | 1 303 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.76 | 3 289 943,00 | 3 119 943,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 5 | г Покров п Введенский д.14 | 1 503 792,00 | 213 112,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 955 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| Итого по город Покров по 2019 году | 7 643 037,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 250,60 | 6 983 037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.56 | 1 369 267,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 403,20 | 1 204 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д.58 | 1 447 375,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 426,20 | 1 282 375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 3 | г Покров ул 3 Интернационала д.60а | 2 109 595,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 621,20 | 1 944 595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 4 | г Покров ул Ленина д.130 | 2 716 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 2 551 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации

06.10.2016                        № 532 а

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО "Город Покров" на 2017 - 2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по город Покров по 2017 году | X | X | X | X | X | 11 406,59 | 9 546,32 | 9 383,02 | 401 | X | 10 186 231,43 | 441 807,19 | 441 807,19 | 9 302 617,05 | 1 067,03 | 3 418,43 | X |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.64Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 437,10 | 3 166,10 | 3 002,80 | 159 | РО | 4 321 893,55 | 187 453,39 | 187 453,39 | 3 946 986,77 | 1 365,05 | 1 365,05 | 30.09.2017 |
| 2 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 984,07 | 4 604,82 | 4 604,82 | 172 | РО | 1 171 219,99 | 50 799,30 | 50 799,30 | 1 069 621,39 | 254,35 | 1 565,00 | 31.12.2017 |
| 3 | п Введенский д.33 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 665,72 | 616,00 | 616,00 | 23 | РО | 2 105 755,60 | 91 332,89 | 91 332,89 | 1 923 089,82 | 3 418,43 | 3 418,43 | 30.11.2017 |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 319,70 | 1 159,40 | 1 159,40 | 47 | РО | 2 587 362,29 | 112 221,61 | 112 221,61 | 2 362 919,07 | 2 231,64 | 2 231,64 | 31.10.2017 |
| Итого по город Покров по 2018 году | X | X | X | X | X | 7 982,38 | 7 645,82 | 7 274,20 | 419 | X | 11 517 433,05 | 428 690,45 | 428 690,45 | 10 660 052,15 | 1 442,86 | 8 490,95 | X |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.37а | 1800 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 618,8 | 576,3 | 428,00 | 42 | РО | 2 001 340,00 | 74 491,89 | 74 491,89 | 1 852 356,22 | 5 003,35 | 8 490,95 | 07.2018 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д.52А | 1977 | 1977 | Кирпич | 5 | 4 | 3401,12 | 3132,12 | 3132,12 | 182 | РО | 3 253 588,05 | 121 101,82 | 121 101,82 | 3 011 384,41 | 1 038,14 | 1 565,00 | 08.2018 |
| 3 | г Покров ул 3 Интернационала д.60 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 762,03 | 425,77 | 425,77 | 23 | РО | 1 468 770,00 | 54 669,10 | 54 669,10 | 1 359 431,80 | 1 927,44 | 3 450,07 | 06.2018 |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.76 | 1992 | 1992 | Кирпич | 5 | 5 | 3699,3 | 3336,60 | 3213,20 | 157 | РО | 3 289 943,00 | 122 454,99 | 122 454,99 | 3 045 033,02 | 990,14 | 1 565,00 | 05.2018 |
| 5 | г Покров п Введенский д.14 | 1955 | 1955 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 395,74 | 363,30 | 235 | 15 | РО | 1 503 792,00 | 55 972,65 | 55 972,65 | 1 391 846,70 | 4 135,84 | 4 650,07 | 10.2018 |
| Итого по город Покров по 2019 году | X | X | X | X | X | 3 002,97 | 1 704,65 | 1 571,61 | 126 | X | 7 643 037,60 | 157 455,03 | 157 455,03 | 7 328 127,54 | 2 545,16 | 6 792,76 | X |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.56 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 709,49 | 390,51 | 296,57 | 21 | РО | 1 369 267,20 | 28 208,42 | 28 208,42 | 1 312 850,36 | 1 929,93 | 3 506,75 | 12.2019 |
| 2 | г Покров ул 3 Интернационала д.58 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 755,02 | 269,54 | 269,54 | 21 | РО | 1 447 375,20 | 29 817,53 | 29 817,53 | 1 387 740,14 | 1 917,00 | 5 370,40 | 04.2019 |
| 3 | г Покров ул 3 Интернационала д.60а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 138,46 | 644,60 | 605,50 | 42 | РО | 2 109 595,20 | 43 459,99 | 43 459,99 | 2 022 675,22 | 1 853,03 | 3 273,09 | 07.2019 |
| 4 | г Покров ул Ленина д.130 | 1800 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 639,6 | 595,2 | 556,4 | 42 | РО | 2 716 800,00 | 55 969,09 | 55 969,09 | 2 604 861,82 | 6 792,00 | 6 792,76 | 06.2019 |

Приложение № 3

к постановлению главы Администрации

06.10.2016                        № 532 а

Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории МО «Город Покров» на 2017 год

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  |  | Всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. |  |  |  |  |  |  | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по город Покров | 10 186 231,43 | 1 051 219,99 | 480 000,00 | 571 219,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 654,30 | 8 555 011,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1 | г Покров ул 3 Интернационала д.64Б | 4 321 893,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,50 | 4 141 893,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 |
| 2 | г Покров ул Пролетарская д.3 | 1 171 219,99 | 1 051 219,99 | 480 000,00 | 571 219,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000,00 |
| 3 | п Введенский д.33 | 2 105 755,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 1 970 755,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 000,00 |
| 4 | г Покров ул 3 Интернационала д.54Б | 2 587 362,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,80 | 2 442 362,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 000,00 |