АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКРОВ

Петушинского района Владимирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 17.03.2014				     					                               № 74а

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах», утвержденную постановлением Администрации города Покров от 20.06.2013 № 258

В связи с изменением финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах» (далее по тексту Программа), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», постановлением администрации города Покров от 10.01.2013 № 02 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах», утвержденную постановлением Администрации города Покров от 20.06.2013 № 258, следующие изменения:

  - В паспорте Программы строку шестую изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы, в том числе: этап 2013 года - до 31 декабря 2014 года; этап 2014 года - до 31 декабря 2015 года; этап 2015 года - до 31 декабря 2016 года; |
| --- | --- |

  - В паспорте Программы строку седьмую изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и городского бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 48 342,73 тыс. рублей, в том числе: Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 22 975,00 тыс. рублей, областной бюджет – 11 732,74 тыс. рублей, городской бюджет – 13 634,98 тыс. рублей. |
| --- | --- |

## 1.3. Таблицу № 1 раздела «V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов от реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

## Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения программы | Число жителей планируемых к переселению | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел | кв.м | Ед. |
| 1 | г. Покров, ул. Советская, д. 7 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2014 г. | 2 кв. 2015 г. | 14 | 14 | 225,1 | 8 |
| 2 | г. Покров, ул. Ленина, д. 73 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2014 г. | 2 кв. 2015 г. | 20 | 20 | 318,2 | 7 |
| 3 | г. Покров, ул. Ленина, д. 91 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2015 г. | 2 кв. 2016 г. | 26 | 23 | 407,5 | 12 |
| 4 | г. Покров, ул.Октябрь ская, д. 29 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2015 г. | 2 кв. 2016 г. | 11 | 6 | 78,1 | 4 |
| 5 | г. Покров, ул.Октябрь ская, д. 33 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2015 г. | 2 кв. 2016 г. | 11 | 7 | 117,7 | 3 |
| 6 | г. Покров, ул.Октябрьская, д. 39 | 185/40 | 25.12. 2001 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 15 | 382,9 | 10 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 60 | 57 | 1529,5 | 44 |

»

## 1.4. Таблицу № 3 раздела «VI. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 3

| Бюджет | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд содействия | 12460709,66 р. | 7638594,58 р. | 2875730,00 р. |
| Областной | 2939460,98 р. | 5983177,32 р. | 2810100,08 р. |
| Городской | 3015929,36 р. | 4281824,6 р. | 6337229,92 р. |
| Итого | 18416100,00 р. | 17903596,5 р. | 12023060,00 р. |

»

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы города, председателя КУМИ А.В. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской общественно – политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальном сайте города Покров: www.pokrovcity.ru.

## Глава города 										Е.П. Сас