# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покров

Петушинского района Владимирской области

от 07.06. 2011						г. Покров					№ 95

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение населения города Покров питьевой водой на 2011-2013 годы»

Для обеспечения качества и надёжности системы водоснабжения в муниципальном образовании «Город Покров», руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 1 статьи 14, частью 1 статьи 48 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 года № 292 «О концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения», статьями 34 и 40 Устава муниципального образования «Город Покров», постановлением главы города Покров от 19.07.2010 года № 237 «О порядке  разработки и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании «Город Покров»  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение населения города Покров питьевой водой на 2011 – 2013 годы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Глава города										   Е.П. Сас

Приложение

к постановлению главы города

от 07.06. 2011 года № 95

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы г. Покров

«Обеспечение населения города Покров питьевой водой

на 2011-2013 годы»

| Наименование программы: | «Обеспечение населения города Покров питьевой водой 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 года №292 «О концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения» Постановление главы города Покров «О порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ в МО «Город Покров» от 19.07. 2010 года № 237. |
| Заказчик программы: | Администрация г. Покров Петушинского района МУП ЖКУ г. Покров |
| Основные разработчики программы | Администрация г. Покров МУП ЖКУ г. Покров |
| Цель программы: | Улучшение обеспечения населения города Покров питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. |
| Задачи программы: | Удовлетворение потребностей населения в питьевой воде. Постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
| Сроки реализации программы: | 2011 – 2013 годы |
| Исполнители: | Администрация города Покров. Комитет по управлению муниципальным имуществом. МУП ЖКУ г. Покров. Водопроводно-канализационный участок. Производственно-технический отдел |
| Общий объём и источники финансирования программы: | Для реализации мероприятий программы потребуется 4198 тыс. руб. в том числе: Местный бюджет - 3660,3 тыс. руб. Внебюджетный источник - 721,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от программы: | Мероприятия инвестиционной программы позволят: увеличить пропускную способность трубопроводов сетей водоснабжения, увеличить их техническую возможность; обеспечить повышение эффективности, качества и надёжности системы водоснабжения; снизить критический уровень износа сетей водоснабжения и устранить потери в сетях водоснабжения. |
| Контроль за ходом реализации программы | Контроль осуществляет первый заместитель главы города Покров, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения её программными методами.

По итогам обследования органами санитарно-эпидемиологического надзора на отдельных участках наблюдаются случаи не соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН, по причине большой изношенности сетей и наличия тупиковых линий.

- Реконструкция  сетей водопровода по ул. Советская на участке от ул. Карла Либкнехта  до ул.  Герасимова, по ул. Герасимова  на участке от ул. Советская до ул. 3 Интернационала по ул.3-Интернационала до ул. Карла Либкнехта 10. Протяжённость -  635 п. м.

Год ввода в эксплуатацию — 1969 год.
Диаметр трубопровода — 100 мм.
Физический износ — 69%.

- Реконструкция участка сетей водопровода   по ул. Советская на участке от ул. Больничный проезд до ул. Карла Либкнехта. Протяжённость — 277 п.м. 
Диаметр трубопровода — 100 мм. 
Материал труб — асбоцемент. 
Физический износ — 69%.

- Прокладка резервного ввода системы водоснабжения к котельной № 2 диаметром 200 мм, от водовода диаметром 300 мм, протяжённость 600 п.м.

- Закольцовка сетей водопровода Ø100 мм улиц Первомайская и Советская, L=200 пм

- Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 100 мм. улиц Октябрьская и Быкова. Протяжённость -250 п.м.

- Тампонаж скважины п. Введенский.

- Для повышения надёжности и качества потребляемой воды, согласно СанПин,  для источников  водоснабжения  требуется  разработка проекта зон  санитарной охраны.

В связи с увеличением количества потребителей, действующие сети водоснабжения  по пропускной способности в настоящее время не соответствуют потребностям водопотребления,  требуется увеличение диаметра труб  и замены материала существующих трубопроводов, который не отвечает действующим требованиям.

На сетях водоснабжения до сих пор имеются тупиковые участки, на которых бывают отклонения в качестве питьевой воды, не соответствующей нормам СанПиН.

Для обеспечения надёжности качества питьевой воды необходимо произвести закольцовку сетей водоснабжения улиц:

- улиц Первомайская — Советская,

- улиц Октябрьская –      Быкова.

С начала ввода в эксплуатацию, развитие мощностей и замена трубопроводов сетей водоснабжения не производилось и находится в крайне плохом состоянии.

В целях сохранности водоносного слоя  и качества питьевой воды, необходимо произвести  тампонаж вышедшей из рабочего состояния скважины п. Введенский.

II. Цель и задачи программы

Основными целями программы являются повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования системы водоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг по водоснабжению с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить финансирование инвестиционной программы “Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой 2011 – 2013 гг.”;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоснабжению;

- оказывать государственную поддержку реконструкции системы водоснабжения.

          - Основные направления реализации программы

Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- реконструкция систем водоснабжения;

- обеспечение населения питьевой водой в необходимом объёме и качества соответствующего требованиям СанПиН;

IV. Ресурсное обеспечение, механизм

реализации и управление программой

Финансирование данной программы в размере 4382 тыс. руб., осуществляется за счёт привлечения  местного бюджета и внебюджетного источника, в том числе:

- местный бюджет               -  3660,3 тыс. руб.

- внебюджетный  источник  – 721,7  тыс. руб.

V. Оценка эффективности пограммы

“Социальные, экономические и экологические последствия”

В социальном и экологическом аспектах эффект от реализации мероприятий Программы города определяется:

- проведение работ по замене изношенных участков и реконструкции систем водопровода позволит снизить прямые потери питьевой воды при транспортировке (15%) - 11037,6 м3 и сэкономить в год 221,9 тыс. руб. в год, учитывая, что средний расход электроэнергии на подъём 1 куб. м. воды составляет 1,04 квт,  будет сэкономлено электроэнергии — 11479,1 квт на сумму 42,8 тыс. руб. в год.

- обеспечение населения питьевой водой  в полном объёме.

- тампонирование скважины позволит предотвратить загрязнение источника водоснабжения.

VI. Основные мероприятия по реализации программы

Выполнение программы предусматривает реализацию следующих мероприятий:

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Объёмы финансирования в ценах 2010 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Советская на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Герасимова, по ул. Герасимова на участке от ул. Советская до ул. 3 Интернационала по ул.3-Интернационала до ул. Карла Либкнехта ,10. Протяжённость - 635 п. м. | Администрация города Администрация МУП ЖКУ | 1452 | 1452 |  |  |
| 2 | Реконструкция участка сетей водопровода по ул. Советская на участке от ул. Больничный проезд до ул . Карла Либкнехта. Протяжённость — 277 п.м. | -«- | 1150 |  | 1150 |  |
| 3 | Прокладка резервного ввода системы водоснабжения к котельной № 2 диаметром 200 мм, протяжённсть 600 п.м. |  | 900 |  |  | 900 |
| 3 | Закольцовка сетей водопровода Ø100 мм улиц Первомайская и Советская, L=200 пм | -«- | 160 |  |  | 160 |
| 4 | Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 100 мм. улиц Октябрьская и Быкова. Протяженность -250 п.м. |  | 230 |  | 230 |  |
| 4 | Тампонаж скважины п. Веденский | -«- | 290 |  |  | 290 |
|  | Разработка проекта зон са- нитарной охраны источников водоснабжения. |  | 200 | 200 |  |  |
|  | Итого: |  | 4382 | 1652 | 1380 | 1350 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 3660,3 | 1242 | 1242 | 1176,3 |
|  | Внебюджетный источник |  | 721,7 | 410 | 138 | 173,7 |