РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Покров

Петушинского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ

от 23 мая 2014 года                                    гор. Покров                                                     № 398/36

О рассмотрении информационного сообщения Контрольно-счётной палаты МО «Город Покров» по итогам проверки муниципальной целевой программы «Окончание  незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015гг.», проверяемый период 2012г, первое полугодие 2013 года.

## Руководствуясь ФЗ №145 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 года, ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, Уставом МО «Город Покров», Положением «О Контрольно-счетной палате МО  «Город Покров»,  утверждённого решением Покровского городского Совета народных депутатов, Регламентом Совета народных депутатов города Покров, Совет народных депутатов города Покров РЕШИЛ:

- Рассмотреть информационное сообщение Контрольно-счётной палаты МО «Город Покров» по итогам проверки муниципальной целевой программы «Окончание  незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015гг.», проверяемый период 2012г, первое полугодие 2013 года.

- Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель

Совета народных депутатов города Покров                                                              О.Г. Кисляков

Приложение

к решению Совета народных депутатов

города Покров от 23 мая  2014г. № 389/36

Информация

по проверке  муниципальной целевой программы «Окончание  незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров»

в 2012-2015гг.», проверяемый период 2012г, первое полугодие 2013 года.

Основанием для разработки муниципальной целевой программы «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.»  являлось Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2011 годы», Постановление Губернатора Владимирской области от 07.06.2011  №  584 «О долгосрочной целевой программе  «Чистая вода» на территории Владимирской области на 2011-2013 годы», Федеральный законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  34, 40 Устава муниципального образования «Город Покров».

Постановлением Главы города Покров от 14.10.2011 № 279 утверждена  муниципальная целевая программа «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.», ( далее по тексту Программа).

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 383 115 964,00 руб. из них:

2012 год –  11 900 000,00 руб.; 2013год  –240 236 158,00 руб.;

2014год  –  82 289 903,00 руб.; 2015год –   48 689 903,00 руб.

### Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета, а так же внебюджетных источников в соответствии с таблицей№1.                                                                                                                                                  Таблица №1

| Источник финансирования | Всего, руб. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Бюджет МО «Город Покров» | 3 675 000,0 | 1 675 000,0 | 2 000 000,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 379 440 964,0 | 10 225 000,0 | 238 236 158,0 | 82 289 903,0 | 48 689 903,0 |
| Итого: | 383 115 964,0 | 11 900 000,0 | 240 236 158,0 | 82 289 903,0 | 48 689 903,0 |

Основными направлениями реализации Программы являются:

- проектирование, разработка конструкторской документации, изготовление, монтаж и пусконаладочные работы очистных сооружений;

- своевременное и качественное выполнение работ по строительству очистных сооружений;

- развитие и совершенствование современных технологий по очистке сточных вод.

Ожидаемые (конечные) результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации  Программы: Повышение эффективности, устойчивости и надежности очистных сооружений, обеспечение санитарного  благополучия муниципального образования «Город Покров», промышленной и  экологической  безопасности, улучшение  качества  очистки  сточных   вод, активизация экономической деятельности муниципального образования.

Согласно паспорта МЦП п.5 Механизм реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Результат проверки 2012 год.

Согласно решению Совета народных депутатов города Покров от 16.12.2011г. №123/12 «О бюджете на 2012 год» на реализацию мероприятий Программы утверждена сумма в размере 1 675 000,0 рублей.

Постановлением главы города Покров №279 от 14.10.2001 года утверждена муниципальная целевая программа  «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.». Источники финансирования  Программы являются средства местного бюджета, а также внебюджетные источники  (таблица№1)

Таблица №1

| Источник финансирования | Всего, руб. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Бюджет МО «Город Покров» | 3 675 000,00 | 1 675 000,00 | 2 000 000,00 | - | - |
| Внебюджетные источники | 379 440 964,00 | 10 225 000,00 | 238 236 158,00 | 82 289 903,00 | 48 689 903,00 |
| Итого: | 383 115 964,00 | 11 900 000,00 | 240 236 158,00 | 82 289 903,00 | 48 689 903,00 |

В ходе проверки установлено следующие;  в муниципальную целевую программу  «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.» Постановлением главы города от 29.12.2012  №472 внесены изменения:

Пункт 1.1.источники финансирования Программы являются средства местного бюджета, а также внебюджетные источники, Общий объем финансирования мероприятий  Программы составляет 382 754 960,0 рублей  из них:

2012 год –    1 930 177 ,22 руб.; 2013год  –250 209 152,78 руб.;

2014год  –  82 289 903,00 руб.; 2015год –   48 689 903,00 руб.:

### В пункт 1.2. раздел «6.1. Финансовое обеспечение» изложено в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета, а так же внебюджетных источников в соответствии с таблицей №2».

Таблица №2

| Источник финансирования | Всего, руб. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Бюджет МО «Город Покров» | 3 008 177,22 | 1 008 177,22 | 2 000 000,00 | - | - |
| Внебюджетные источники | 379 746 782,78 | 922 000,00 | 248 209 152,78 | 81 925 727,00 | 48 689 903,00 |
| Итого: | 382 754 960,00 | 1 930 177,22 | 250 209 152,78 | 81 925 727,00 | 48 689 903,00 |

Далее раздел «8. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

На строительство новых очистных сооружений в д. Марочково необходимы денежные средства в размере 382 754 960,00 руб. В эти затраты включены следующие мероприятия:

1. Охрана территории – 396 000,00 руб.

2. Предпроектные работы - 11 504 000,00 руб.

3. Строительно-монтажные работы  1-ой очереди - 240 239 330,00 руб.

4.Пуско-наладочные работы 1-ой очереди – 23 520 000,00 руб.

5. Пуско-наладочные работы  2-ой  очереди -  97 015 630,00  руб.

6.Пуско-наладочные работы 2-ой очереди - 10 080 000,00 руб.».

1.4. В таблицу № 2 «Перечень программных мероприятий»

| № п/п | Вид работ/наименование объекта сооружения | Срок выполнения работ | Сумма затрат в ценах 2001г., тыс. руб. | Сумма затрат в ценах 3-го квартала 2011г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. Охрана территории: |
| 1. | Охрана территории очистных сооружений | 2013г. |  | 396,00 |
| Итого: | 396,00 |
| II. Предпроектные работы: |
| 1. | Устранение замечаний по проекту ГАУ ВО «Владоблэкспертиза» | Январь 2012г. | - | 2 500,00 |
| 2. | Гос.экспертиза проекта | Февраль-июнь 2012г. | - | 400,00 |
| 3. | Выполнение проектной документации | 2013г. | - | 8 604,00 |
| Итого: | 11 504,00 |

Финансовое обеспечение Программы (таблица №1) и перечень программных мероприятий а именно суммы затрат не соответствуют по срокам периодов и объемов запланированных в программе (таблица№2) .

В ходе реализации  МЦП  «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.», администрацией города проведены открытые аукционы в электронной форме  на заключение муниципальных контрактов для муниципальных нужд,  по итогам которых заключены  муниципальные контракты.

Общая сумма затрат в 2012 году на реализацию Программы составила 1 459 317,22 рублей (таблица№3).

Таблица№3

| П.п № | Исполнитель, Муниципальный контракт, договор | Предмет контракта (наименование мероприятия) | Оплата по итогам проведенных работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Владимиргражданпроект , муниципальный контракт №13.12 от 27.04.12 | Выполнение проекта «котельная для очистных сооружений д.Марочково» | 298 988,40 |
| 2 | Владимиргражданпроект , муниципальный контракт №41.12 от 09.10.12 | Корректировка рабочей документации для объекта «незавершенное строительство очист. Сооруж.» | 153 400,00 |
| 3 | Владимиргражданпроект , муниципальный контракт №56.12 от 10.12.12 | Корректировка рабочей документации для раздела «наружные сети водоснабжения» | 713837,46 |
| 4 | «Владкоммунпроект» , муниципальный контракт № 83.11 от 12.12.11 | Разработка проектной документации газопровода высокого давления очистных сооружений МО «Город Покров» д.Марочково | 211864,41 |
| 1д | Владимиргражданпроект , договор на выполнение проектно-изыскательских работ №406-12 от 25.07.12 | Расчет потребления в тепле и топливе для котельной очистных сооружений | 4996,12 |
| 2д | ОАО «Геоцентр-Москва» , договор на проведение геофизических исследований в артезианской скважине №23Д от 08.10.2012 (доп.соглашение к договору №1 изменение объема работ) | проведение геофизических исследований в артезианской скважине | 39 475,87 |
| 3д | МУП по оформлению прав, землеустройству и землепользованию МО «Петушинский район», договор подряда на производство кадастровых работ №009а от 14.02.2012 | Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, межевого плана земельного участка и постановка на кадастровый учет | 29000,00 |
| 4д | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области», договор №114 от 19.06.12 | Проведение анализа воды из скважины незавершенных строительных очистных сооружений в д.Марочково | 7754,0 |

Объем финансирования МЦП «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений МО «Город Покров» направлено 1459,3 тыс.руб. , или 75,6%  от уточненного  объема программы на 2012 год (1 930,1 тыс. руб.).

2013 год: в ходе проверки МЦП  «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.» за  первое полугодие 2013 года установлено следующие:

Администрацией города Покров заключены договора  на оказание услуг для муниципальных нужд с ООО частной охранной организацией «Звезда»   от 01.01.13.№02-01; №04-04 от 01.04.2013г. Согласно пункта 1. Предмет договора; исполнитель оказывает услугу по охране территории  находящегося на ней имущества незавершенного строительства очистных сооружений, расположенных по адресу д. Марочково.

Расчет производится ежемесячно в сумме 33 000,0 рублей  на основании счета об оплате фактически оказанных услуг и акта оказанных услуг, за период   с января по июнь 2013 года  оказанные услуги составили 165 000,00 рублей.

Выводы

По результатам проверки расходование  бюджетных средств  МЦП  «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 г.г»,за 2012год установлено следующие:

- выделенный по программе объем финансирования освоен на 75,6%.

В нарушении  Положение «О порядке разработки и контроля над реализацией целевых программ муниципального образования «Город Покров» №70 от 27.03.09г.   - финансовое обеспечение Программы (таблица №1) и перечень программных мероприятий, а именно суммы затрат не соответствуют по срокам периодов и объемов запланированных в программе (таблица№2);

- отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий программы за 2012, в п.5 «Муниципальный контракт»  не содержит информацию о заключенных контрактах  с Исполнителем (дата, №, указать исполнителя, предмет договора, срок исполнения).

По результатам проверки  за первое полугодие 2013 года, установлено следующие:

- за первое полугодие выполнены мероприятия по охране имущества незавершенного строительства очистных сооружений, расположенных по адресу д. Марочково, оказанные услуги составили 165 000,0 рублей.

Председатель

Контрольно-счетной палаты МО «Город Покров»                                        С.А. Гарнадко