ОТЧЕТ

по реализации региональных проектов, национальных проектов

на территории МО «Город Покров» на01января 2023 года

| № | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные, областные, местные) | Заключены контракты, договора на отчетную дату (реквизиты) | Сколько израсходовано средств на отчетную дату | Целевой показатель | Ожидаемые результаты от реализации проекта | % исполнения | Адрес реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Значение план | Значение исполнение |  |  |  |
| 1. | «Жилье и городская среда» | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» | 176 871 992,66 руб Федеральный бюджет 173 298 800,00 руб. Областной бюджет 2 652 00,00 руб. Местный бюджет 884 177,66 руб. 2022 год: 105 591 288,99 руб. из них Федеральный бюджет: 103 443 700,00 руб. Областной бюджет 1 583 300,00 руб. Местный бюджет 564 288,99 руб. 2023 год: 71 280 703,67 руб. из них Федеральный бюджет: 69 855 100,00 руб. Областной бюджет 1 069 200,00 руб. Местный бюджет 356 403,67 руб. | Заключено 46 Соглашений с собственниками жилых помещений об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд; Заключено 13 контрактов на приобретение 13 муниципальных квартир на общую сумму 33 572 666,90 (из них 15 779 153,44 руб. аванс в 2022 году) | Выплачено денежных средств на сумму: 86 303 632,00 руб. в т.ч.: Федеральные деньги 84 577 559,38 руб. Областные деньги 1 294 554,45 руб. Местные деньги 431 518,17 руб. Выплачен аванс по 13 муниципальным контрактам в сл. размере: 15 779 153,45 руб. в т.ч. Федеральные деньги 15 463 570,38 руб. Областные деньги 236 687,31 руб. Местные деньги 78 895,76 руб. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. | 46 | 46 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. | 100% | г. Покров, ул. Озерный проезд, д.4 |
| 2. | «Жилье и городская среда» | «Формирование комфортной городской среды» «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды» | 2022 год Всего: 6 340 600,00 В том числе 5 933 700,00руб. КБК 703 0503 190F255550 244 Федеральный бюджет- 5 524 260,00руб. Областной бюджет- 112 740,00 руб. Местный бюджет- 296 700,00 руб. 406 900,00 руб. КБК 703 0503 190F255550 244D Областной бюджет- 386 600,00 руб. Местный бюджет- 20 300,00 руб. Всего: 92 815 789,47 В том числе: Федеральные- 66 500 000,00 руб. Областные- 25 000 000,00 руб. Местные- 1 315 789,47 руб. | Заключены контракты по площадке во дворе МКД (между домами Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быкова 1,2)(2 этап) 1) МК № 26.21 от 07.09.2021 на выполнение работ по устройству тротуарных дорожек, площадок, площадка под детские игровые формы 2)МК № 39.21 от 25.10.2021 на поставку малых архитектурных форм 3)МК № 20.21 от 16.08.2021 на поставку детских игровых форм 4)МК № 03.22 от 21.02.2022г. на выполнение работ по завозу грунта, планировке, озеленению. 5)МК № 09.22 от 21.03.2022г. на выполнение работ по освещению Заключены контракты по спортивной и детской площадке во дворе (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23)(1 этап) 1)МК № 28.21 от 14.09.2021 на выполнение работ по устройству основания на детской площадке, поставка и установка детских игровых форм 2)МК №14.22 от 11.04.2022 на выполнение работ по благоустройству общественной территории во дворе МКД 3) МК №МАФ 0704/2022 от 07.04.2022 на поставку малых архитектурных форм 4) Подготовлены технические задания для проведения конкурсных процедур по заключению мун. контрактов в 2023 году на поставку и строительство универсальной спортивной площадки, а также освещение общественной территории. Заключены контракты: 1)МК№ 44.21 от 06.12.2021г на разработку проектной документации по благоустройству общественной территории «Бульвар Дружбы народов» (2 600 000,00 руб.) 2)МК№ 18.22 от 29.04.2022 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар Дружбы народов» (87 949 542,50 руб.) 3)МК №18 от 29.04.2022 на корректировку проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории «Бульвар Дружбы народов» (330 000,00 руб.) 4)МК №16 от 28.04.2022 на осуществление авторского надзора при выполнении работ на объекте «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар Дружбы народов» (144 430,56 руб.) 5)МК № 03/22 от 06.05.2022 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. (598 000,00 руб.) 6) Контракт б/н от 22.11.2022г. на поставку и монтаж искусственной ели. (598 500,00 руб.) 7) Контракт б/н от 28.11.2022г. на поставку и монтаж световой консоли. (449 400,00 руб.) | Всего оплачено: 6 340 600,00руб. В том числе: Федеральные- 5 524 260,00руб. Областные- 499 340,00 руб. Местные- 317 000,00 руб. Оплачено: 2 600 000,00 руб. в том числе федеральные: 2 600 000,00 руб. Оплачено: Авансирование (26 384 862,75 руб.) + за 12 этапов принятых работ. Всего: 70 874 135,83 федеральные- 63 900 000,00 руб. областные- 6 625 429,04 руб. местные- 348 706,79 руб. Оплачено: 330000,00 руб. в том числе: областные-313 500,00 руб. местные-16 500,00 руб. Оплачено по 4 этапам 478 400,00 руб. в том числе: областные- 454 480,00 руб. местные- 23 920,00 руб. Оплачено: 598 500,00 областные- 568 575,00 руб. местные-29 925,00 руб. Оплачено: 449 400,00 областные- 426 930,00 руб. местные-22 470,00 руб. | Площадь благоустроенной общественной территории (территории общего пользования) муниципального образования | 48392 кв.м. | 48392 кв.м. | Приведение в нормативное состояние общественных территорий муниципального образования «Город Покров» | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% | г. Покров ,ул. Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быкова 1,2 г. Покров ул. Советская д.74, 3 Интернационала д.49, Больничный проезд, д.21,23 г. Покров, ул. Больничный проезд, д.2,4,6 |
| 3. | «Культура» | «Культурная среда» | Всего: 2 671 170,00 руб. в том числе: федеральные- 2 015 600,00 руб. областные- 41 200,00 руб. местные- 614 370,00 руб. | Контракт № 01.22 от 25.04.2022 на ремонт крыши объекта культурного наследия (Покровский краеведческий музей) | Всего: 2 671 170,00 руб. в том числе: федеральные- 2 015 600,00 руб. областные- 41 200,00 руб. местные- 614 370,00 руб. | Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев | 1 | 1 | Укрепление материально-технической базы музея (ремонт кровли) | 100% | г. Покров, ул. Ленина, д.79 |