Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационной системы города Покров» за III-й квартал по состоянию на 08.10.2021 г.

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **07** | 00 |  | **Наименование программы** | | | | | | | | |
| 1 | Число публикаций в СМИ для информирования населения об информационных технологиях и информационной безопасности | Ед. | 0 | 6 | 9 | 3 | 25,0 | 0,0 |  |
| 2 | Число внедренных систем по развитию интернет-технологий | Ед. | 3 | 3 | 6 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Число мероприятий по защите информационных ресурсов | Ед. | 5 | 5 | 10 | 0 | 100,0 | 100 |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 22 | 0 | 01 | 1 | Информирование населения | Отдел информационного обеспечения | 2021 -  2021 | 01.01.2021 -31.03.2021 | Повышение грамотности населения в области информационных технологий, рост информационной безопасности населения | Опубликовано 0 информационных материалов в газете и на сайте | - |
| 22 | 0 | 02 | 1 | Поддержка технологической платформы ИС | Отдел информационного обеспечения | 2020 -  2022 | 01.01.2021-31.09.2021 | Создание современной технической поддержки для внедрения и развития информационных технологий, создание новых информационных ресурсов, обеспечение обмена данными между ведомствами | Установка нового программного обеспечения, внедрение нового оборудования  Внедрение сервиса ПГС 2.0  Заполнение регламентов на РГУ | - |
| 22 | 0 | 03 | 1 | Развитие интернет-технологий | Отдел информационного обеспечения | 2020 -  2022 | 01.01.2021-31.03.2021 | Расширение сервисов, поддержка и развитие официального городского сайта, активная работа по развитию интернет-инфраструктуры города, развитие технологий обмена данными, перевод видов деятельности в цифровой формат | Перевод муниципальных услуг в электронный вид (внедрение на портале Госуслуги)  Внедрение технологий удаленной работы, удаленного обучения, технологий видеоконференции | - |
| 22 | 0 | 04 | 1 | Защита информации и персональных данных | Отдел информационного обеспечения | 2022 |  | Повышение защищенности персональных данных, своевременная блокировка и уничтожение неиспользуемых данных, проведение обучения населения по работе с персональными данными, разработка документации | Установка дополнительного ПО  Внедрение мероприятий по защите персональных данных  Разработка организационной документации  Установка дополнительного ПО |  |
| 22 | 0 | 05 | 1 | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС | Отдел информационного обеспечения | 2021 |  | Развитие ИС систем, а также новых сервисов с целью сокращения бумажного документооборота, повышению скорости и качества работы с данными | Внедрение новых ГИС и ИС  Внедрение муниципальных и государственных сервисов |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 07 | 00 |  | | | | |  |
| 07 | 00 | «Развитие информационной системы города Покров» |  | 5,0 | 5,00 | 100,0 |  |
| 07 | 00 | Информирование населения |  | 5,0 | 0,0 | 0 |  |
| 07 | 00 | Поддержка технологичской платформы ИС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 00 | Развитие интернет-технологий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 00 | Защита информации и персональных данных |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 00 | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 22 | 0 | 00 | 0 |  | «Развитие информационной системы города Покров» | Всего | **703** | **04** | **10** | **2200000000** | **000** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | 100,00 | 100,00 |
| 22 | 0 | 01 | 1 |  | Информирование населения | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200120310 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 02 | 1 |  | Поддержка технологической платформы ИС | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200220310 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0 | 03 | 1 |  | Развитие Интернет-технологий | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200320311 | 244 | 5,00 | 5,0 | 5,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | 0 | 04 | 1 |  | Защита информации и персональных данных | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200420310 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0 | 05 | 1 |  | Внедрение и развитие сетевых технологий в деятельность ОМС | Всего | 703 | 04 | 10 | 2200520310 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 22 | 0 | «Развитие информационной системы города Покров» | **Всего** | 5,0 | 5,00 | 100,00 |
| Городской бюджет | 5,0 | 5,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 5,0 | 5,00 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за II-й квартал 2021 год

За II-й квартал 2021 год муниципальная программа в денежном выражении исполнена на 100,00 % от плановых назначений. Произведена закупка необходимого оборудования.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены, основное необходимое оборудование приобретено и используется в работе. Основные запланированные основные мероприятия реализованы.

Начальник ФПО Кусаковская Т.М.