# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 31.08.2020											№ 360

О внесении изменений в Схему теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Покров» на период 2012-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации города Покров от 29.01.2013 № 24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- В связи с необходимостью корректировки заданий, выполняемых Концессионером по заключенными с Концедентом Концессионным соглашением от 23.09.2015г. внести в Схему теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Покров», утвержденную (актуализированную) Постановлением главы Администрации города Покров Петушинского района от 09.07.2019 №134, следующие изменения:

  - Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» главы II «Схема теплоснабжения» дополнить следующей информацией:

| № п/п | в соответствии с действующим КС | Предлагаемые изменения в схеме теплоснабжения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п.п. в КС | Наименование мероприятия | Капвложения, тыс.руб. с НДС | год | Наименование мероприятия | Капвложения, тыс.руб. с НДС | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС по ул. 3 Интернационала от дома №49 до дома №55 Ду 108 мм,159 мм (Теплосеть до ТК домов от ТК 550м инв. №06001073, Теплотрасса д.50 ул.3 Интернационала, д.69а 45м 05.01.1982, №06001082) | 6 779,90 | 2028-2029 |  |  |  | Исключить из перечня по причине досрочной его реализации силами МО в 2018 г. (письмо Администрации г.Покров главе Петушинского р-на исх. 332/14-21 от 10.02.2020г.) |
| 2. |  | «Реконструкция тепловых сетей отопления и сетей ГВС, от котельной № 1 г. Покров до жилого дома № 18 ул. Больничный проезд, Ду 108 мм, Ду 159 мм, в двухтрубном исполнении (Тепловая сеть от ЦРБ 1526 м 01.09.1988, Инв.№ 06001084)» | 16 487,80 | 2024-2025 |  |  |  | Исключить из перечня по причине досрочной реализации по программе капитальных ремонтов. |
| 3. |  | «Разработка проектно-сметной документации для модернизации (техническое перевооружение) котельной №2 г. Покров, ул.Фейгина, д.1в с заменой оборудования» | 1 000,00 | 2019 | «Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 2 г. Покров, ул. Фейгина д.1в с заменой оборудования» | 4 500,00 | 2024 | Объединить разработку проектно-сметной документации с выполнением строительно-монтажных работ и перенести выполнение на более поздний срок (после выполнения ИП по модернизации ТС) |
| 4. |  | «Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 2 г. Покров, ул. Фейгина д.1в с заменой оборудования» | 52 152,20 | 2020 |  | 49 652,20 | 2025 |  |
| 5. |  |  |  |  | Модернизация участка тепловой сети от ТК-525 до ТК-527 по ул. III Интернационала, г.Покров | 7 015,30 | 2020 | Учитывая критическую степень износа ТС, высокую аварийность, осуществить реализацию проекта в счет средств, запланированных в 2020 г. на мероприятие «Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 2 г. Покров, ул. Фейгина д.1в с заменой оборудования» |
| 6. |  |  |  |  | Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП-2 в районе дома № 70 по ул. III Интернационала до ввода в дом № 68, 66, 64а по ул.III Интернационала, г.Покров | 5 295,80 | 2020 |  |
| 7. |  |  |  |  | Модернизация участка тепловой сети вдоль дороги по ул. Больничный проезд до ж.д. № 3, 6, п. Нагорный | 2 829,92 | 2020 |  |
| ИТОГО | 79 419,9 |  |  | 69 293,22 |  |  |

2. При проведении очередной процедуры актуализации Схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Покров» учесть внесенные настоящим Постановлением изменения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации								О.В. Котров

| Завизировано: Начальник орготдела МКУ «ЦМУ» А.А. Лежнина | Согласовано: И.о. заместителя главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам М.В. Пантелеев |
| --- | --- |
| Консультант, юрист Т.А. Веденеева | Начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» Д.Н. Коровкин |

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ________________________

(подпись исполнителя)

Название файла: 3108_Изменения в схему теплоснабжения

Исп. Н.А. Титова–консультант отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ», тел.: 6-28-29

(И.О.Ф., должность, телефон)

Разослать:

1. В дело – 2 экз.

2. В отдел ЖКХ – 1 экз.

3. ООО «Владимиртеплогаз» - 1 экз.

4. В газету-1экз.