# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 19.05.2022												№ 267

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского поселения город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2022-2023 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы городского поселения город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годы в городском поселении город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по экономическим и инфраструктурным вопросам М.В. Пантелеева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте города www.pokrovcity.ru.

## И.о. главы Администрации							Д.В. Рогов

| Завизировано: Начальник орготдела МКУ «ЦМУ» А.А. Лежнина | Согласовано: Заместитель главы Администрации города по экономическим и инфраструктурным вопросам М.В. Пантелеев |
| --- | --- |
| Начальник юридического отдела Т.А. Веденеева | Начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» Д.Н. Коровкин |

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _________________________

(подпись исполнителя)

Название файла:	1905_План_мероприятий_подготовке_Зима_2022-2023

Исп. Н.А. Титова – консультант отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ», тел.: 6-28-29

(И.О.Ф., должность, телефон)

Разослать:

1. В дело – 2 экз.

2. В отдел ЖКХ – 1 экз.

Приложение

к постановлению главы

Администрации г. Покров

от 19.05.2022 г.  № 267

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2022-2023 годы

в городском поселении город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения и сооружения на них |
| 1. | Капитальный ремонт. Демонтаж и монтаж глубинных насосов ЭЦВ-8-25-100 на артезианской скважине №34-Ш-п.Введенский - 1 шт | 151,760 | I квартал 2022г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт ветхих сетей водопровода Д100-200 г.Покров L=250 пм | 1 519,360 | I -III квартал 2022г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев -8 шт. г.Покров, п.Введенский. | 93,530 | I- IV квартал 2022г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и наружным сетям водопровода | 1764,650 | х | х | х |
| Сети канализации и сооружения на них |
| 1. | Капитальный ремонт ветхих канализационных сетей г.Покров, п.Введенский L=50 пм | 478,260 | I –III квартал 2022г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт канализационных колодцев - 8 шт. (в год) | 140,420 | II- IV квартал 2022г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | Капитальный ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - по 1 шт.) на КНС (у озера) п.Введенский | 150,970 | IV квартал 2022г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | Капитальный ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС «Северная» | 150,970 | II квартал 2022г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 5. | Капитальный ремонт рулонной кровли на КНС «Центральная» | 135,140 | III квартал 2022г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по наружным сетям канализации | 1055,760 | х | х | х |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1. | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,000 |  | Бутринов А.А. - главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 2 847,260 | х | х | х |
| Системы теплоснабжения Котельная № 1 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 293,440 | июнь 2022г. | Волкова О.Н. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 45,100 | июнь 2022г. | Волкова О.Н. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 31,200 | июнь 2022г. | Волкова О.Н. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 14,200 | июль 2022г. | Волкова О.Н. | собственные средства |
| 5. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 44,7 | июль 2022г | Балакин А.В. | собственные средства |
| 6. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 52,540 | май-август 2022г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| 7. | Капитальный ремонт промышленной железобетонной дымовой трубы высотой 30м., расположенной по адресу: ул. Школьный проезд д.3, г. Покров (котельная № 1). | 360,956 | октябрь 2022г | Подрядная организация | Собственные средства |
| Котельная № 2 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 156,640 | август 2022г. | Самофалов Г.И. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 47,400 | август 2022г. | Самофалов Г.И. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 41,700 | май-август 2022г. | Самофалов Г.И. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 10,800 | июнь-август 2022г. | Самофалов Г.И. | собственные средства |
| 5. | Промывка теплообменников | 4,050 | август 2022г. | Самофалов Г.И. | собственные средства |
| 6. | Ремонт элетрооборудования и КиПА | 54,200 | июль 2022г. | Балакин А.В. | собственные средства |
| 7. | Капитальный ремонт котлов ДКВР-4/13 №3 | 1375,09923 | июль 2022г | Подрядная организация | собственные средства |
| 8. | Капитальный ремонт промышленной дымовой трубы высотой 45м, расположенная по адресу: ул. Фейгина д.1в г. Покров (котельная №2) | 865,506 | ноябрь 2022г. | Подрядная организация | собственные средства |
| 7. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 38,590 | май-август 2022г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| Котельная № 4 г. Покров |  |  |
| 1. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 11,730 | август 2022г. | Самофалов Г.И. | собственные средства |
| 2. | Ремонт запорной арматуры | 14,100 | июнь-август 2022г. | Самофалов Г.И. | собственные средства |
| 3. | Промывка теплообменников | 16,200 | август 2022г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 4. | Ремонт элетрооборудования и КиПА | 16,800 | июль 2022г. | Балакин А.В. | собственные средства |
| 5. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 7,210 | май-август 2022г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
|  | Итого по котельным: | 3403,821 | х | х | х |
|  | Итого по тепловым сетям: | 98,340 | х | х | х |
|  | Всего по поселению: | 3502,161 | х | х | х |
|  | Электросетевое хозяйство |
| 1. | Капитальный ремонт части ВЛ-10 кВ фид.112 ПС «Городская» от ТП-19 до опоры №142 г.Покров | 2050,0 | июнь-август 2022г. | Начальник района Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер 6 ТП-12 фидер 105 ПС «Городская» (с заменой ПУ) | 1720,00 | июнь-август 2022г. | Начальник района Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 3. | Демонтаж и замена силового трансформатора мощностью 400 кВА ТП-46 фидер 104 ПС «Городская» | 400,0 | июнь-август 2022г. | Начальник района Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 4. | Демонтаж и замена силового трансформатора мощностью 40 кВА в КТПН-5А фидер 121 ПС «Покров» г.Покров | 150,0 | июнь-август 2022г. | Начальник района Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 5. | Проведение текущего ремонта оборудования электрооборудования объектов электросетевого хозяйства | 100,0 | июнь-август 2022г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 6. | Формирование и комплектация неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования | 100,0 | июнь-август 2022г.. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 7. | Подготовка к ОЗП системы отопления и горячего водоснабжения помещений базы по адресу: г. Покров, ул. Октябрьская, д.83 | 20,0 | июнь-август 2022г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 8. | Проведение профилактических испытаний электрооборудования до и выше 1000 В согласно графика | 350,0 | июнь-август 2022г. | Начальник района Китаев С.А., Подрядная организация | собственные средства |
| 9. | Пересмотр схем трансформаторных подстанций и вывешивание их в соответствующие ТП | 0 | июнь-сентябрь 2022г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 10. | Корректировка (пересмотр) поопорных схем ВЛ 10,6 и 0,4 кВ | 0 | июнь-сентябрь 2022г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 11. | Разработка и исполнение графиков периодических осмотров ВЛ, КЛ 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ и ТП | 0 | июнь-сентябрь 2022г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 12. | Нанесение недостающих предупреждающих знаков на дверях ТП, опорах ВЛ | 0 | июнь-сентябрь 2022г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 13. | Проведение целевого инструктажа водителям автотранспорта в связи с переходом на работу в осенне-зимний период | 0 | 15 октября 2022г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
|  | Итого по электросетевому хозяйству: | 4890,00 | х | х | х |
| Жилой фонд Муниципального образования «Город Покров» |
| 1. | г. Покров, ул. Малая Поляна д.1 -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 2. | г. Покров, ул. Октябрьская д.64 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС и отопления; -текущий ремонт цоколя и отмостки. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-май июнь-август | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 3. | г. Покров, ул. Октябрьская д.66 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ремонт козырьков над подъездами; -частичный ремонт цоколя; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС и отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-май | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 4. | г. Покров, ул. Октябрьская д.75 - промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -косметический ремонт подъезда; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-август апрель-май | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 5. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-май | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 6. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113а -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -частичный ремонт отмостки и цоколя; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-май | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 7. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113б -промывка системы отопления; -частичный ремонт отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август июнь-август апрель-май | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 8. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.6 -промывка системы отопления; -окраска краской цоколя по всему периметру дома; -косметический ремонт 2 подъезда; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -частичная замена канализационных труб из приямка до колодца; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август февраль-ноябрь май-сентябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 9. | г. Покров, ул. Быкова д.71 -промывка системы отопления; -промывка теплообменника; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -ремонт крылец подъездов; -ремонт козырьков над подъездами; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-август апрель-август апрель-август | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 10. | г. Покров, ул. Спортивный проезд д.1 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август май-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 11. | г. Покров, ул. Ленина д.71 -откачка и очистка емкостей септика, обновление бактерий; -установка козырька над входом в подвал; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | тек.ремонт (тариф) | март-май март-ноябрь | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 12. | г. Покров, ул. Ленина д.124 -промывка системы отопления; -косметический ремонт 6 подъезда; -остекление подъездов; -замена урн возле подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -установка лестничных маршов; -ремонт приямков и входы в подвал; -замена участка (20м) трубопровода ГВС; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -замена участка (20м) трубопровода отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август март-октябрь август-сентябр | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 13. | г. Покров, ул. Райтоповский проезд д.1 -остекление подъездов; -утепление входных дверей; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | тек.ремонт (тариф) | август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 14. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.34 -промывка системы отопления; -ревизия (замена) запорной арматуры систем отопления; -остекление подъездов; -ремонт утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -частичный ремонт отмостки. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 15. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.46 -ремонт водостока возле 2 подъезда; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | тек.ремонт (тариф) | август-сентябр | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 16. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.52а -промывка системы отопления; -частичный ремонт отмостки; -остекление подъездов; -установка метал забора возле подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -текущий ремонт кровли; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 17. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.54 б -косметический ремонт 2 подъезда; -остекление подъездов; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -промывка системы отопления; -ревизия (замена) запорной арматуры систем отопления, ХВС и ГВС. | тек.ремонт (тариф) | февраль-ноябрь апрель-сентябр май. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 18. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.57 -промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -частичный ремонт отмосстки и цоколя; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -замена почтовых ящиков. -установка металлического забора, лавочек, урн возле подъездов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 19. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.73 -промывка системы отопления; -ремонт цементной стяжки площадок 1,2 подъездов; -косметический ремонт 1,2 подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр март-ноябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 20. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.76 -промывка системы отопления; -промывка системы теплообменника; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -косметический ремонт 2 подъезда; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август март-ноябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 21. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.83 -промывка системы отопления; -промывка системы теплообменника; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 22. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.99 -промывка системы отопления; -частичный ремонт отмостки; -ремонт козырьков над подъездами; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 23. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.103 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -частичный ремонт отмостки цоколя. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-октябрь | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 24. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.105 -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки, -остекление подъездов, -ремонт и утепление входных дверей; -ремонт козырьков; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-октябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 25. | г. Покров, ул. Герасимова д.20 -промывка системы отопления; -косметический ремонт подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август февраль-ноябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 26. | г. Покров, ул. Герасимова д.22 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август сентябрь | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 27. | г. Покров, ул. Герасимова д.24 -промывка системы отопления; -ремонт козырька над входом в подвал; -текущий ремонт кровли; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -установка лавочки возле 2 подъезда; -ремонт двери в подвал; -частичный ремонт цоколя; -частичный ремонт отмостки 1,2 и 3 подъездов; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август март-ноябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 28. | г. Покров, ул. Герасимова д.24а -промывка системы отопления; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -ремонт двери в подвал; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 29. | г. Покров, ул. Герасимова д.26 -промывка системы отопления; -ремонт межпанельных швов; -частичный ремонт кровли; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -установка энергосберегающих светильников в 5,6 подъездах; -частичный ремонт отмостки; -частичный ремонт цоколя; -косметический ремонт 5 и 6 подъездов; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | тек.ремонт (тариф | апрель-август март-ноябрь апрель | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 30. | г. Покров, ул. Герасимова д.30 -промывка системы отопления; -промывка теплообменников; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -частичный ремонт кровли, ливневок; -замена окон в 7, 8подъездах; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -косметический ремонт 8 подъезда; -установка энергосберегающих светильников в подъездах; -частичный ремонт цоколя и отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август июль-ноябрь | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 31. | г. Покров, ул. Советская д.74 -промывка системы отопления; -вывоз мусора из подвала; -частичный ремонт отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август январь-июнь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 32. | г. Покров, ул. Кольцевая д.18а -промывка системы отопления; -промывка теплообменника; -частичный ремонт отмостки; -остекление подъездов; -установка энергосберегающих светильников в подъездах; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -текущий ремонт кровли; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август май-октябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 33. | г. Покров, ул. Больничный пр. д.7 -промывка системы отопления; -промывка теплообменника; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -текущий ремонт кровли; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август май-октябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 34. | г. Покров, ул. Испытателей д.2 -промывка системы отопления; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -текущий ремонт кровли; -установка урн у подъездов; -косметический ремонт 5 подъезда. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август апрель-ноябрь | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 35. | п. Введенский д.3 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -ремонт входа во 2 и 3 подъезды; -частичный ремонт отмостки; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 36. | п. Введенский д.9 -промывка системы отопления; -остекление подъезда; -ремонт площадки входа в подъезд 2; -ремонт и утепление входных дверей; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 37. | п. Введенский д.14 -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъезда; -ремонт и утепление входной двери; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 38. | п. Введенский д.32 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -частичный ремонт цоколя; -косметический ремонт подъездов -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 39. | п. Введенский д.33 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; -косметический ремонт подъездов; -частичный ремонт цоколя и отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 40. | п. Введенский д.34 -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -косметический ремонт подъездов; -установка лавочки возле 1 подъезда; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 41. | п. Введенский д.35 -промывка системы отопления; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; -косметический ремонт подъездов; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 42. | п. Введенский д.36 -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -косметический ремонт подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 43. | п. Введенский д.37 -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -частичный ремонт кровли; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А Директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 44. | п. Введенский д.38 -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -восстановление вент. каналов в 1 подъезде; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -косметический ремонт подъездов; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Авраменко С.А. Директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 45. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт крыши | тек.ремонт (тариф) | апрель | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 46. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 корп.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт крыши; -расчистка подвалов от мусора; | тек.ремонт (тариф) | апрель июль | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 47. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.3 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт крыши; -расчистка подвалов от мусора; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август май-декабрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 48. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.4 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт крыши; -расчистка подвалов от мусора; -бетонирование подхода ко 2 подъезду; -монтаж почтовых ящиков в 3,4 подъезде; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август май-октябрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 49. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.5 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -монтаж почтовых ящиков в подъезде; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора, урны; | тек.ремонт (тариф) | июнь-август октябрь август-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 50. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.6 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъезда №6; -частичный ремонт кирпичной кладки стен у входа в 1 подвал; -ремонт козырька над 3,6 подъездом; -ремонт ступеней у 12 подъезда; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт цоколя; | тек.ремонт (тариф) | июнь-август ноябрь август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 51. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.18 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъезда №6; -монтаж новых окон в 4 подъезде; -монтаж почтовых ящиков в 6 подъезде; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт цоколя; -установка забора у 1,2 подъездов; | тек.ремонт (тариф) | май-август июнь июль-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 52. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.19 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -бетонирование подходов к подъездам; -частичный ремонт кровли; -ремонт балкона квартиры 9 | тек.ремонт (тариф) | август-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 53. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.21 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъездов; -частичный ремонт цоколя; -установка забора у подъездов; | тек.ремонт (тариф) | июнь-сентябрь сентябрь апрель | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 54. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.23 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт кровли; -ремонт металлического забора; | тек.ремонт (тариф) | июнь-август ноябрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 55. | г. Покров, ул. Герасимова д.17 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъезда №2,3,4; -капитальный ремонт крыльца подъезда 1,2,5; -ремонт козырьков подъезда 1,3; -бетонирование подходов к подъезду 6,7; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт цоколя; -установка забора у 1,2 подъездов; | тек.ремонт (тариф) | август май июль апрель | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 56. | г. Покров, ул. Герасимова д.19 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -ремонт козырьков подъезда 3; -косметический ремонт подъезда 2,3,5,6; -ремонт ступеней у подъездов 3,6; -частичный ремонт цоколя; -установка забора у подъездов; -уборка мусора из подвалов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август июнь октябрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 57. | г. Покров, ул. Герасимова д.23 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в подъездах №3,7; -ремонт козырьков подъезда 2,3,4,5,6; -косметический ремонт 7 подъезда; -ремонт крыльца 1 подъезда; -частичный ремонт цоколя; -подвоз песка в песочницу; | тек.ремонт (тариф) | май-август декабрь октябрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 58. | г. Покров, ул. Герасимова д.28 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в подъездах №3; -замена почтовых ящиков в 5 подъезде; -ремонт козырьков подъездов; -частичный ремонт цоколя, ступеней; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август ноябрь июнь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 59. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.49 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -ремонт козырьков; -установка новых окон в подъездах №1; -частичный ремонт цоколя, отмостки; -уборка мусора из подвала; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 60. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.51 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт цоколя, отмостки; -уборка мусор; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 61. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.53 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в подъезде 2; -косметический ремонт подъезда № 3; -частичный ремонт кровли; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт цоколя, отмостки; -уборка мусор; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 62. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.55 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъезда № 1,2,3; -установка новых окон в 3 подъезде; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт цоколя, отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 63. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.59 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъезда № 1,2,3; -ремонт козырька над входом в подвал; -уборка мусора в подвале; -установка лавочек у 1, 2 подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 64. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.64б -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в1,3 подъезде; -бетонирование подходов 1,2 подъезда; -установка светильников у подъездов; -подсыпка песка на дет. площадку; | тек.ремонт (тариф) | май-сентябрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 65. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъездов 1; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт входов в подвал; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 66. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.4 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -ремонт крыльца; -частичный ремонт входных дверей; -установка забора у подъездов; | тек.ремонт (тариф) | май-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 67. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.6 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт крыльца 6 подъезда; -частичный ремонт входа в подвал; -замена урн; | тек.ремонт (тариф) | май-сентябрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 68. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.8 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в 1 подъезде; -косметический ремонт 2,4 подъездов; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт ступеней 3 подъезда; -частичный ремонт входа в подвал; -замена почтовых ящиков; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | май-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 69. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.10 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в 4 подъезде; -заделка межпанельных швов; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт подхода к 1 подъезду; -частичный ремонт входа в подвал; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 70. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.12 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт 1,3 подъезда; -заделка межпанельных швов; -частичный ремонт подхода к 3,6 подъезду; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 71. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.14 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -ремонт козырьков; -установка металлического забора; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 72. | г. Покров, ул. Пролетарская д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт 4 подъезда; -замена почтовых ящиков в 5 подъезде; -частичный ремонт подхода к 2 подъезду; -частичный ремонт крыши к входам в подвал; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 73. | г. Покров, ул. Пролетарская д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт 1,2,3 подъездов; -частичный ремонт козырьков над поъездами; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 74. | г. Покров, ул. Пролетарская д.3 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -установка новых окон в 1 подъезде; -заделка межпанельных швов; -уборка мусора из подвала; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | май-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 75. | г. Покров, ул. Пролетарская д.5 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный косметический ремонт 3,4,5,6 подъездов; -заделка межпанельных швов; -частичный ремонт крыши к входам в подвал; -установка металлических подъездов; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | май-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 76. | г. Покров, ул. Пролетарская д.11 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в 1 подъезде; -частичный ремонт крыши; -ремонт крыльца 4,6 подъездов; -бетонирование подходов к 4 подъезду; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки | тек.ремонт (тариф) | май-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 77. | г. Покров, ул. Пролетарская д.11 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -косметический ремонт подъездов 1,2; -бетонирование подходов к 4 подъезду; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора у подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 78. | г. Покров, ул. Советская д.49 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -установка новых окон в 6 подъезде; -ремонт козырьков; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора у подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 79. | г. Покров, ул. Советская д.78 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 80. | г. Покров, ул. Советская д.160 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора у подъездов; | тек.ремонт (тариф) | июнь-сентябрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 81. | г. Покров, ул. Быкова д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; Ремонт входа в подвал; -установка новых окон в 4 подъезде; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 82. | г. Покров, ул. Быкова д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -косметический ремонт подъездов 2; -ремонт подходов к подвалу; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | май-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 83. | г. Покров, ул. Октябрьская д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -ремонт ступеней у подъезда; -бетонирование подходов к 3 подъезду; -ремонт входа в подвал; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 84. | г. Покров, ул. Октябрьская д.3 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в 1 подъезде; -частичный ремонт крыши; -установка новых почтовых ящиков 3 подъезде; -ремонт крыльца, козырьков подъезду; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 85. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -косметический ремонт подъездов 1,2; -установка новых окон в подъезде; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора у подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 86. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4а -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъездов 1,2; -бетонирование подходов к подъездам; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка урн у подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 87. | г. Покров, ул. Испытателей д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -ремонт козырьков; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябр | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 88. | г. Покров, ул. Фейгина д.1а -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -косметический ремонт подъездов 1,2,3; -замена почтовых ящиков во 2 подъезде; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -уборка мусора в подвале; | тек.ремонт (тариф) | май-сентябрь | Жулитов В.Л., директор ООО «УК Покров» | по необходимости |