# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покров

Петушинского района Владимирской области

от 14.10.2011				                     г. Покров				         № 279

Об утверждении муниципальной целевой программы «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.»

В целях улучшения качества и надежности систем водоотведения муниципального образования «Город Покров», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2011 годы», Постановлением Губернатора Владимирской области от 07.06.2011  №  584 «О долгосрочной целевой программе  «Чистая вода» на территории Владимирской области на 2011-2013 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  34, 40 Устава муниципального образования «Город Покров», постановлением Главы города Покров от 27.03.2009 № 70 «Об утверждении положения о порядке разработки и контроля над реализацией целевых программ муниципального образования «Город Покров», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом А.В. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее»

Глава города									Е.П. Сас

Завизировано:							Согласовано:

Начальник юридического отдела

Д.В. Рогов

Начальник орготдела

А.А. Лежнина

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю __________________________

(подпись исполнителя)

Название файла: 1410_МЦП_2011-2015

Исп. Е.Ю. Широкова – зав. отдела по ценообразованию и ЖКУ, ________________тел. 6-28-29

Разослать:

- В дело – 2 экз.

- ФЭУ – 1 экз.

- КУМИ – 1 экз.

- Газета – 1 экз.

Приложение

к постановлению Главы города

от 14.10. 2011                  № 279

## ПАСПОРТ

муниципальной целевой Программы

«Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.»

| Наименование Программы | «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 N1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2011 годы», Постановление Губернатора Владимирской области от 07.06.2011 №584 «О долгосрочной целевой программе «Чистая вода» на территории Владимирской области на 2011-2013 годы», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановление главы г.Покров от 19.07.2010 №237 «О порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ в МО «Город Покров» |
| Заказчик Программы | Администрация города Покров |
| Разработчик и Исполнитель Программы | Администрация города Покров, отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: снижение негативного воздействия сточных вод на окружающую среду, существенное улучшение экологической ситуации реки Шитка, как следствие, речной системы бассейна Волги. Задачи Программы: увеличение производительности очистных сооружений до нормативно допустимых сборов, нормализация отвода и очистки сточных вод от объектов промышленной зоны, обеспечение перспективного развития муниципального образования, а так же комфортного проживания жителей города. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение производительности очистных сооружений канализации до нормативно допустимых сборов в объеме 10 тыс.м3/сутки в муниципальном образовании «Город Покров» |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2015 гг. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий Программы | Администрация города Покров, муниципальное унитарное предприятие «жилищно-коммунальные услуги» города Покров, подрядные организации (на конкурсной основе) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 383 115 964,00 руб.: 2012 год – 11 900 000,00 руб.; 2013г. –240 236 158,00 руб.; 2014г. – 82 289 903,00 руб.; 2015г. – 48 689 903,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности очистных сооружений, обеспечение санитарного благо-получия муниципального образования «Город Покров», промышленной и экологической безопасности, улучшение качества очистки сточных вод, активизация экономической деятельности муниципального образования |
| Контроль за исполнением Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров, финансово-экономическое управление администрации города Покров |

## 2. Характеристика проблемы

## и обоснование необходимости решения ее программными методами

Проблемы охраны окружающей среды в современном мире становятся актуальней с каждым годом. Среди  них задача охраны водных объектов занимает одно из центральных мест.

Актуальность разработки Программы направлена на повышение эффективности работ по очистке городских стоков и увеличение производительности очистных сооружений для создания комфортной среды проживания в муниципальном образовании «Город Покров», что способствует дальнейшему развитию социальной сферы промышленности.

Существующие очистные сооружения муниципального образования «Город Покров» мощностью 3 600 м3/сутки построены и введены в эксплуатацию в 1974г. Заложенная технология очистки сточных вод по нормативам качественной очистки соответствует требованиям и нормам 60-70гг. прошлого столетия. Устаревшая технология очистки и обеззараживания сточных вод не позволяет обеспечить выполнение современных санитарных нормативов. На данный момент очистные сооружения муниципального образования перегружены по гидравлике в 2-2,5 раза и не могут отвечать нормативным требованиям природоохранных органов.

## 3. Цели и задачи Программы

В целях повышения эффективности работы по очистке городских стоков и увеличения производительности очистных сооружений необходимо завершить незаконченное строительство городских очистных сооружений мощностью 10 тыс.м3/сутки в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и природоохранных норм.

Очистные   сооружения - комплекс инженерных  сооружений  в системе канализации, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений.  Целью  очистки является подготовка сточных вод к спуску в водоёмы.

На сооружениях механической очистки из сточных вод удаляют до 75% нерастворимых загрязнений (мелкие минеральные примеси, песок, нефтепродукты, жиры и др.). Всплывающие вещества задерживаются с помощью решёток или сит, извлекаются из воды, измельчаются в дробилках молоткового типа и сбрасываются обратно в поток сточной воды либо подвергаются обработке совместно с осадком. Песок и др. мелкие минеральные примеси задерживаются при пропуске сточных вод через песколовки. Осевший песок перемещается гидроэлеватором на так называемые песковые площадки либо в бункеры, откуда вывозится и используется для планировки местности. Нерастворённые взвешенные вещества задерживаются главным образом в отстойниках и септиках. Для удаления нефтепродуктов, жиров и др. веществ с плотностью, близкой к плотности воды, применяются нефтеловушки, жироловки, флотаторы.

Органические загрязнения, содержащиеся в сточных водах в виде коллоидов и растворённых веществ, удаляются на 90—95% сооружениями биологической очистки.

Химические методы очистки основаны главным образом на том, что при введении в сточную воду растворов некоторых реагентов образуются хлопья, способствующие осаждению взвешенных веществ. Сооружения физико-химической очистки состоят из устройств для приготовления и дозировки реагента (при реагентной очистке), смесителей для смешения сточных вод с реагентом, камер реакции для первоначального хлопьеобразования, отстойников, в которых выпадают в осадок взвешенные вещества и частично коллоиды. Помимо реагентной очистки, к физико-химическим методам относятся электрохимические, гиперфильтрация, окисление и др. Дополнительной очистке сточные воды подвергаются (в случае надобности) после биологической очистки; при этом используются в основном фильтрация, реагентная обработка и другие методы, обеспечивающие удаление оставшихся органических взвешенных веществ, фосфора и азота.

Последний этап обработки сточных вод — их дезинфекция (обеззараживание) воздействием хлора на бактериальные загрязнения, оставшиеся после биологической, химической или дополнит, очистки. Сооружения для дезинфекции — хлораторы, контактные резервуары (в виде первичных отстойников).

4. Основные направления реализации Программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности муниципального образования «Город Покров», необходимых для приведения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и природоохранных норм водоотведения города.

Основными направлениями реализации Программы являются:

- проектирование, разработка конструкторской документации, изготовление, монтаж и пусконаладочные работы очистных сооружений;

- своевременное и качественное выполнение работ по строительству очистных сооружений;

- развитие и совершенствование современных технологий по очистке сточных вод.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет выделения денежных средств из бюджета муниципального образования «Город Покров» и внебюджетных источников.

Органы местного самоуправления осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, а так же за качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние водоотведения  муниципального образование «Город Покров».

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

-соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние новых очистных сооружений с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов  и технических регламентов;

- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

## 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

### 6.1. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета, а так же внебюджетных источников в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1

| Источник финансирования | Всего, руб. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Бюджет МО «Город Покров» | 3 675 000,00 | 1 675 000,00 | 2 000 000,00 | - | - |
| Внебюджетные источники | 379 440 964,00 | 10 225 000,00 | 238 236 158,00 | 82 289 903,00 | 48 689 903,00 |
| Итого: | 383 115 964,00 | 11 900 000,00 | 240 236 158,00 | 82 289 903,00 | 48 689 903,00 |

### 6.2.  Кадровое, техническое и материальное обеспечение

Реализация мероприятий Программы осуществляется подрядными организациями - победителями конкурсов на право выполнения работ.

## 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

### 7.1. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы

В соответствии с целями и задачами настоящей Программы ее основным эффектом от реализации мероприятий является повышение эффективности, устойчивости и надежности очистных сооружений, а так же обеспечение    санитарного     благополучия муниципального образования «Город Покров», промышленной и  экологической  безопасности, улучшение  качества  очистки  сточных   вод, активизация экономической деятельности муниципального образования. А так же:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;

- развитие и совершенствование новых очистных сооружений и улучшение их технического состояния.

За период действия Программы планируется увеличить производительность очистных сооружений канализации до нормативно допустимых сборов, а именно 10 тыс.м3/сутки в муниципальном образовании «Город Покров».

### 7.2. Критерии оценки эффективности Программы

Критерии оценки эффективности Программы устанавливаются Положением «О порядке проведения оценки эффективности реализации МЦП», утвержденным постановлением главы города Покров от 04.03.2010 №63 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ».

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической, социальной сферах. Основным показателем эффективности Программы является то, что в результате выполнения всех программных мероприятий по строительству очистных сооружений будет значительно уменьшен сброс загрязненных сточных вод в водные бассейны, в результате чего будет существенно улучшена экологическая ситуация и улучшено на этой основе состояние здоровья населения.

Экономическая эффективность Программы определяется уменьшением сброса неочищенных стоков в водоемы области.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и предотвращении вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности.

Социальная эффективность Программы характеризуется улучшением условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений.

8. Перечень программных мероприятий

На строительство новых очистных сооружений в д. Марочково необходимы денежные средства в размере 383 115 964,00 руб. В эти затраты включены следующие мероприятия:

1. Предпроектные проекты - 11 900 000,00 руб.

2. Строительно-монтажные работы ОСБО 1-ой очереди - 240 236 158,00 руб.

3. Пуско-наладочные работы 1-ой очереди – 23 520 000,00 руб.

4. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди - 97 379 806,00 руб.

5. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди - 10 080 000,00 руб.

Перечень программных мероприятий

Таблица №2

| № п/п | Вид работ/наименование объекта сооружения | Срок выполнения работ | Сумма затрат в ценах 2001г., тыс. руб. | Сумма затрат в ценах 3-го квартала 2011г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. Предпроектные работы: |
| 1. | Устранение замечаний по проекту ГАУ ВО «Владоблэкспертиза» | Январь 2012г. | - | 2 500,00 |
| 2. | Гос.экспертиза проекта | Февраль-июнь 2012г. | - | 400,00 |
| 3. | Выполнение проектной документации | 2012г. | - | 9 000,00 |
| Итого: | 11 900,00 |
| II. Строительно-монтажные работы 1-ой очереди (2013 год): |
|  | Подготовка территории строительства | 2013г. | 9,18 | - |
|  | Трансформаторная подстанция с 2-мя территориями 630 КВА 2 КТПНУ-630-1000.4-95 П | 2013г. | 2 257,76 | - |
|  | Кабельная линия 0,4 КВ к «Головной» КНС | 2013г. | 119,57 | - |
|  | КНС «Головная» | 2013г. | 765,40 | - |
|  | Напорный коллектор от «Головной» КНС до ОСБО в д. Марочково | 2013г. | 364,82 | - |
|  | Приемная камера и здание решеток | 2013г. | 863,42 | - |
|  | Соединительные лотки | 2013г. | 12,38 | - |
|  | Песколовки 2 шт. | 2013г. | 68,29 | - |
|  | Здание песковых бункеров | 2013г. | 15,75 | - |
|  | Блок емкостей 1/2 | 2013г. | 2 732,32 | - |
|  | Производственный корпус 70 % | 2013г. | 2 878,88 | - |
|  | Отделение обработки осадка | 2013г. | 6 754,38 | - |
|  | КНС хозфекальных стоков | 2013г. | 16,23 | - |
|  | ЛЭП - 10КВ фидер 121 | 2013г. | 815,51 | - |
|  | Газоснабжение котельной | 2013г. | 1 399,47 | - |
|  | Пуско-наладочные работы котельной | 2013г. | 263,17 | - |
|  | Выпускной лоток очищенных стоков в р.Вольга | 2013г. | 576,03 | - |
|  | Лаборатория | 2013г. | 622,10 | - |
|  | Обеззараживающая установка | 2013г. | 2 680,58 | - |
|  | Насосная станция с водонапорной башней | 2013г. | 104,68 | - |
|  | Диспетчеризация | 2013г. | 1 348,89 | - |
|  | Пуско-наладочные работы по АСУ | 2013г. | 110,05 | - |
|  | Силовое оборудование | 2013г. | 2 322,33 | - |
|  | Теплосеть ОСБО | 2013г. | 278,54 | - |
|  | Водопровод ОСБО и «Головной» КНС | 2013г. | 142,09 | - |
|  | Канализация ОСБО | 2013г. | 149,08 | - |
|  | Наружное освещение ОСБО | 2013г. | 18,15 | - |
|  | «Головной» КНС | 2013г. | 5,26 | - |
|  | Технологические трубопроводы | 2013г. | 289,40 | - |
|  | Телефонизация ОСБО | 2013г. | 93,71 | - |
|  | Сети сигнализации ОСБО | 2013г. | 38,18 | - |
|  | Наружные технологические трубопроводы по блоку емкостей | 2013г. | 1 358,60 | - |
|  | Строительные надбавки 10,85 % | 2013г. | 3 197,84 | - |
|  | Технический надзор 1,5 % | 2013г. | 490,06 | - |
|  | Авторский надзор 0,2 % | 2013г. | 59,93 | - |
|  | Непредвиденные работы 2 % | 2013г. | 590,66 | - |
|  | Временные здания и сооружения | 2013г. | 346,70 | - |
| Итого: | 34 159,39 | - |
| НДС 18%: | 6 148,69 | - |
| Итого с НДС: | 40 308,08 | - |
| Итого с НДС: (СК = 5,96) | 240 236,16 |
| III. Пуско-наладочные работы 1-ой очереди 2014 г.: | 23 520,00 |
| IV. СМР 2-ой очереди 2014-2015гг.: |
| 1. | Блок емкостей 50% | 2014г. | 2 732,32 | - |
| 2. | Блок фильтров | 2014г. | 2 680,59 | - |
| 3. | Производственный корпус 30% | 2014г. | 1 233,80 | - |
| 4. | Контактные резервуары | 2014г. | 52,35 | - |
| 5. | КНС дренажных вод | 2014г. | 81,87 | - |
| 6. | Иловые площадки | 2014г. | 135,05 | - |
| 7. | Наружные технологические трубопроводы | 2014г. | 582,21 | - |
| 8. | Внутриплощадочные технологические трубопроводы | 2014г. | 289,40 | - |
| 9. | Доп.работы по сбросу канализации | 2014г. | 171,92 | - |
| 10. | Самотечные сети канализации | 2014г. | 152,59 | - |
| 11. | Проходная | 2014г. | 8,50 | - |
| 12. | ЛЭП- 10 КВ фидер 111 | 2014г. | 21,49 | - |
| 13. | Кабельная линия | 2014г. | 554,78 | - |
| 14. | ЛЭП 10 КВ | 2014г. | 585,30 | - |
| 15. | Расчистка просеки под ЛЭП-КВ | 2014г. | 11,62 | - |
| 16. | Временные дороги по монтажу ЛЭП 10 КВ | 2014г. | 365,54 | - |
| 17. | Внешние сети радиофикации | 2014г. | 43,69 | - |
| 18. | Внутриплощадочные сети телефонизации | 2014г. | 10,19 | - |
| 19. | То же радиофикации | 2014г. | 4,58 | - |
| 20. | Покрытие площадки ОСБО | 2014г. | 50,52 | - |
| 21. | «Головной» КНС | 2014г. | 97,29 | - |
| 22. | Дорога к ОСБО | 2014г. | 542,80 | - |
| 23. | Вертикальная планировка «Головной» КНС | 2014г. | 4,79 | - |
| 24. | ОСБО | 2014г. | 360,78 | - |
| 25. | Устройство наружных лестниц | 2014г. | 38,27 | - |
| 26. | Ограждение ОСБО | 2014г. | 26,55 | - |
| 27. | Озеленение площадки ОСБО | 2014г. | 857,05 | - |
| 28. | Временные здания и сооружения | 2014г. | 346,70 | - |
| Итого: | 12 042,54 | - |
| Строительная надбавка 10,85% |  | 1 305,53 | - |
| Технический надзор 1,5% |  | 200,07 | - |
| Авторский надзор 0,2% |  | 27,08 | - |
| Непредвиденные работы 2% |  | 271,30 | - |
| Итого: | 13 846,52 | - |
| НДС 18% | 2 492,37 | - |
| Итого с НДС: | 16 338,89 | - |
| Итого: | 97 379,81 |
| V. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди 2014г. | 10 080,00 |
| ВСЕГО: | 383 115,96 |

Объекты и сооружения энергетического хозяйства входящих в первую очередь

Таблица №3

| № п/п | Вид работ или наименование объекта сооружения | Срок выполнения работ | Сумма затрат в ценах 2001г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка территории строительства | Июль 2012 г. | 4,60 |
| 2. | Трансформаторная подстанция с 2-мя территориями 630 КВА 2 КТПНУ-630 |  | 2 257,76 |
| 3. | Кабельная линия 0,4 КВ к «Головной» КНС |  | 119,57 |
| 4. | Головная КНС |  | 710,00 |
| 5. | Производственный корпус |  | 1 440,00 |
| 6. | КНС хозфексильных стоков |  | 16,23 |
| 7. | ЛЭП 10 КВ фидер 121 |  | 815,51 |
| 8. | Газоснабжение котельной |  | 1399,47 |
| 9. | Пуско-наладочные работы по котельной |  | 263,17 |
| 10. | Лаборатория |  | 50,00 |
| 11. | Водонакорная башня и насосная станция |  | 104,68 |
| 12. | Теплосеть на ОСБО |  | 278,54 |
| 13. | Водопровод ОСБО и «Головной» КНС |  | 142,09 |
| 14. | Канализация ОСБО |  | 149,08 |
| 15. | Наружное освещение ОСБО |  | 18,15 |
| 16. | То же «Головной» КНС |  | 5,26 |
| 17. | Телефонизация ОСБО |  | 93,71 |
| Итого: | Декабрь 2012г. | 7 867,82 |
| Итого в ценах 3-го квартала 2011г.: 46 892,21 тыс.руб. |

ИНФОРМАЦИЯ

об индексах в строительстве во Владимирской области в 3 квартале 2011 года

Данная информация является необходимой для объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

| № | Наименование затрат | ТСНБ-2001 (в редакции 2009) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общеотраслевой средневзвешенный индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ | 5,96 |
| 2 | Текущий индекс к оплате труда рабочих (для 4 разряда) | 12,08 |
| 3 | Средний индекс изменения стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов | 5,77 |
| 4 | Средний индекс удорожания стоимости строительных материалов, изделий и конструкций | 4,84 |