АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКРОВ

Петушинского района Владимирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 31.12.2014			     					                          № 496

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах», утвержденную постановлением Администрации города Покров от 20.06.2013 № 258

В связи с изменением финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах» (далее по тексту Программа), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах», утвержденную постановлением Администрации города Покров от 20.06.2013 № 258, следующие изменения:

  - В паспорте Программы строку седьмую изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | На реализацию Программы необходимо 48 026 300,00 рублей, из них за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 28 573 695,25 рублей, областного бюджета – 9 353 778,92 рублей, местного бюджета – 10 098 825,83 рублей. Общая стоимость Программы этапа 2013 года, реализуемого при финансовой поддержке Фонда, составляет 18 416 100,00 рублей, из них за счет средств: Фонда – 12 460 709,66 рублей; областного бюджета – 2 939 460,98 рублей; местного бюджета – 3 015 929,36 рублей. Общая стоимость Программы этапа 2014 года, реализуемого при финансовой поддержке Фонда, составляет 17 587 140,00 рублей, из них за счет средств: Фонда – 10 084 915,89 рублей; областного бюджета – 3 220 399,51 рублей; местного бюджета – 4 281 824,60 рубля. Общая стоимость Программы этапа 2015 года, реализуемого при финансовой поддержке Фонда, составляет 12 023 060,00 рублей, из них за счет средств: Фонда – 6 028 069,70 рублей; областного бюджета – 3 193 918,43 рублей; местного бюджета – 2 801 071,87 рубль. |
| --- | --- |

  - В паспорте Программы строку девятую изложить в следующей редакции:

| Контроль за исполнением Программы | И.о. Главы города Покров – В.Ш. Аракелов |
| --- | --- |

## 1.3. Таблицу № 3 раздела «VI. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городской общественно – политической газете «Покров смотрит в будущее»,  подлежит размещению на официальном сайте города Покров: www.pokrovcity.ru  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

## И.о. Главы города							В.Ш. Аракелов

Приложение

к постановлению Администрации города

от 31.12.2014   № 496

Объем долевого финансирования в 2013-2015 годах

Таблица № 3

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан, руб. | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО за 2013-2015 гг.: | Х | Х | Х | Х | 106 | 85 | 1639,9 | 44 | 26 | 18 | 1529,5 | 930,2 | 599,3 | 48026300,00 | 28573695,25 | 9353778,92 | 10098825,83 |  |
| Итого по МО за 2013 г.: | Х | Х | Х | Х | 59 | 57 | 1027,8 | 17 | 8 | 9 | 586,5 | 296,5 | 290 | 18416100,00 | 12460709,66 | 2939460,98 | 3015929,36 |  |
| 1 | г. Покров ул. Ленина д. 73 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 19 | 20 | 318,2 | 7 | 5 | 2 | 318,2 | 201,3 | 116,9 | 9991480,00 | 6760235,36 | 1594640,21 | 1636604,43 |  |
| 2 | г. Покров ул. Советская д.7 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 14 | 14 | 225,1 | 8 | 3 | 5 | 225,1 | 95,2 | 129,9 | 7068140,00 | 4782303,52 | 1128075,14 | 1157761,34 |  |
| 3 | г. Покров ул. Ленина 91 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2013 | 2015 | 27 | 23 | 484,5 | 2 | 0 | 2 | 43,2 | 0 | 43,2 | 1356480,00 | 918170,78 | 216745,63 | 221563,59 |  |
| Итого по МО за 2014 г.: | Х | Х | Х | Х | 48 | 36 | 713,7 | 17 | 10 | 7 | 560,1 | 337,3 | 222,8 | 17587140,00 | 10 084 915,89 | 3220399,51 | 4281824,60 |  |
| 1 | г. Покров ул. Ленина д.91 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2014 | 2015 | 27 | 23 | 484,5 | 10 | 5 | 5 | 364,3 | 188,7 | 175,6 | 11439020,00 | 6559426,63 | 2094610,86 | 2784982,51 |  |
| 2 | г.Покров ул. Октябрьская д.33 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2014 | 2015 | 11 | 7 | 117,7 | 3 | 2 | 1 | 117,7 | 94 | 23,7 | 3695780,00 | 2119254,78 | 676738,12 | 899787,10 |  |
| 3 | г. Покров ул. Октябрьская 9.29 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2014 | 2015 | 11 | 6 | 111,5 | 4 | 3 | 1 | 78,1 | 54,6 | 23,5 | 2452340,00 | 1406234,48 | 449050,53 | 597054,99 |  |
| Итого по МО за 2015 г.: | Х | Х | Х | Х | 25 | 15 | 382,9 | 10 | 8 | 2 | 382,9 | 296,4 | 86,5 | 12023030,00 | 6028069,70 | 3193918,43 | 2801071,87 |  |
| 1 | г.Покров ул. Октябрьская д.39 | 185/40 | 25.12. 2001 | 2015 | 2015 | 25 | 15 | 382,9 | 10 | 8 | 2 | 382,9 | 296,4 | 86,5 | 12023060,00 | 6028069,70 | 3193918,43 | 2801071,87 |  |