# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покров

Петушинского района Владимирской области

| от 08.06.2012 | г. Покров | № 225 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения МО «Город Покров» к осенне-зимнему периоду  2012-2013 гг.

В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 18.05.2012 № 508 «Об итогах отопительного сезона 2011/2012 года и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Покров», постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения МУП ЖКУ г. Покров и МП «Тепловые сети» Петушинского района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Покров смотрит в будущее».

Глава города       				Е. П. Сас

Приложение

к постановлению главы города

от 08.06.2012                   № 225

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения

МО «Город Покров» к отопительному периоду 2012-2013 гг.

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт теплообменников ГВС Д273 и Д325 на котельной № 1 | Июнь |
| 2. | Монтаж нового водогрейного котла ДКВР 6.5/13 на котельной №1 (демонтаж старого неисправного) | Июнь-август |
| 3. | Монтаж новых фильтров химводоподготовки на котельной № 1 | Июль-август |
| 4. | Капитальный ремонт теплообменников Д325 на котельной № 3 | Июль |
| 5. | Замена фильтров химводоподготовки на котельной № 3 | Июль-август |
| 6. | Ремонт водогрейного котла ДКВР 4/13 на котельной № 2 | Июль-август |
| 7. | Замена магистрального трубопровода ГВС Д108 (ул. Советская, д. № 74) | Июль |
| 8. | Замена участка трубопровода отопления Д108 (ул. III-Интернационала, д. № 49) | Июль |
| 9. | Замена участков трубопроводов отопления и ГВС на территории рынка (ул. Ленина, д. № 84) | Август |
| 10. | Замена магистральных трубопроводов теплоснабжения Д219 в микрорайоне «Центральный» (ул. Карла Либкнехта, д. № 1) | Июль |
| 11. | Ремонт аккумуляторного бака ГВС на котельной № 3 | Август |
| 12. | Ремонт теплообменников ГВС на котельной № 2 | Август |
| 13. | Ремонт теплообменников ГВС на котельной № 4 | Август |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок исп. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ВКУ (Водопроводно-канализационный участок) |
| Наружные сети водопровода |
| 1. | Капитальный ремонт — замена участка водопровода из асбоцементных труб ПВХ Д150 мм (напротив пед. колледжа) | пм | 50 | III кв. | 81 733 |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Октябрьская (от перекрёстка ул.Октябрьская и ул.Герасимова до дома № 1 по ул.Быкова) | пм | 250 | II кв. | 549 522 |
| 3. | Капитальный ремонт - замена сетей водопровода на трубы ПВХ Д160 мм (от дома № 2 по ул.Пролетарской до котельной № 2) | пм | 100 | II кв. | 341 505 |
| 4. | Капитальный ремонт водоразборных колонок | шт. | 4 | II-IV кв. | 21 600 |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев | шт. | 4 | II-IV кв. | 60 634 |
| 6. | Капитальный ремонт пожарных гидрантов | шт. | 3 | II-IV кв. | 51 947 |
| Итого по наружным сетям водопровода | 400 пм |  | 1 106 941 |
| Наружные сети канализации |
| 1. | Капитальный ремонт - замена участка канализационного напорного коллектора Д250 мм на пластмассовые Д250 мм (от КНС-2 до автодороги Москва-Горький) | пм | 300 | II кв. | 609 569 |
| 2. | Капитальный ремонт канализационных колодцев | шт. | 5 | II-IV кв. | 50 079 |
| Итого наружные сети канализации | 300 пм |  | 659 648 |
| II. ОСК (очистные сооружения канализации) |
| 1. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (отстойники, лотки и песколовки) |  |  | II-III кв. | 200 000 |
| Всего по водопроводно-канализационному участку | 1 966 589 |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |  |  |  | 200 000 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 2 166 589 |

Проверено: корректор Бабанская 12.06.12